인테리어 프로젝트 관리 플랫폼

① 아이디어 가이드 문서 — 아이디어 구체화 및 SaaS 사업 총정리

문서 유형  아이디어 가이드 문서 (1/4)

기반 자료  수정 내용 반영 통합 기획안 (원본 업로드 자료)

작성일  2026-09-11

버전  v1.2 (2026-09-12 개정 — 계정·접근 모델 확정 반영)

목차

# 1. 개요 및 배경

본 문서는 인테리어 업체용 고객 커뮤니케이션·현장 운영 통합 기획안(원본 자료: 「수정 내용 반영 통합 기획안 – 고객 커뮤니케이션과 현장 운영을 연결하는 CMS형 서비스」)을 출발점으로 삼아, 이를 여러 인테리어 업체가 구독해 사용하는 멀티테넌트 SaaS 사업으로 현실적으로 구체화한 아이디어 총정리 문서다. 뒤이어 작성되는 「② 총 사이트 설계문서」와 「③ 아키텍처 문서」는 본 문서에서 정의한 방향을 각각 설계 수준과 구현 수준으로 구체화한다.

| 문서 | 목적 | 주 독자 |
| --- | --- | --- |
| ① 아이디어 가이드 문서 (본 문서) | 왜 이 서비스가 필요하고 무엇을 파는 것인지, 사업 모델과 리스크를 정리 | 기획자·의사결정자·투자 설명용 |
| ② 총 사이트 설계문서 | 무엇을 어떤 화면·데이터·기능으로 만들 것인지 정의 | PM·디자이너·개발 총괄 |
| ③ 아키텍처 문서 | ①②를 실제 시스템으로 구현하기 위한 기술 스택·시스템 구조·데이터 스키마·보안 설계 확정 | 개발자(1인) 및 AI 코딩 도구 |
| ④ 커서·그록 프롬프트 문서 | ③을 실제 코드로 생성시키기 위해 Cursor(Grok)에 순서대로 붙여넣는 5개 프롬프트와 검증 절차 | 개발자(1인) |

## 1.1 문제 정의

국내 중소형 인테리어·리모델링 시공업체는 계약 이후 고객과의 소통을 카카오톡, 문자, 이메일 첨부파일 등 서로 다른 채널에 의존한다. 이 방식은 다음과 같은 구조적 문제를 만든다.

- 정보가 여러 대화방·파일에 흩어져 있어 고객도 관리자도 "최신 상태가 무엇인지"를 매번 재확인해야 한다.

- 구두·메신저로 오간 요청과 승인 내역이 유실되어, 시공 완료 후 "그런 말 한 적 없다"는 식의 책임 소재 분쟁이 발생한다.

- 프로젝트 관리자(PM)가 여러 현장을 동시에 운영할수록 동일한 정보를 채널마다 반복 전달해야 하는 비효율이 커진다.

- 업체 입장에서는 소통 품질이 브랜드 신뢰도와 재계약·소개율에 직결되지만, 이를 표준화·기록화할 도구가 마땅치 않다.

## 1.2 한 줄 정의

인테리어 업체가 고객별 프로젝트를 웹에서 생성·운영하고, 고객은 디자인·자재·현장 진행·일정·요청 처리 현황을 하나의 페이지에서 실시간으로 확인하는, 여러 업체가 구독해 쓰는 CMS형 SaaS 플랫폼.

💡 본 답변에서 "업체"는 이 플랫폼을 구독하는 인테리어·리모델링 시공사(테넌트)를, "플랫폼 운영자"는 이 SaaS 서비스 자체를 만들고 운영하는 주체(사용자 본인)를 가리킨다. 원본 기획안의 "총관리자"는 SaaS 확장 과정에서 "업체 총관리자"로 그 의미가 한 단계 내려간다 — 자세한 내용은 2.3절 참고.

# 2. 시장 및 타겟 분석

## 2.1 타겟 고객

연간 10~200건 내외의 프로젝트를 수행하며, 다수의 고객사를 동시에 운영하는 국내 중소형 인테리어·리모델링 시공업체를 1차 타겟으로 한다. 이 구간의 업체는 자체 전산 인력 없이 카카오톡·엑셀·수기 관리에 의존하는 경우가 대부분이며, 소통 품질이 곧 재계약·소개 매출로 직결되는 특성을 가진다.

## 2.2 경쟁 및 인접 서비스 지형

국내에는 "업체를 찾는 단계(견적 비교·매칭)"를 겨냥한 서비스와 "계약 이후 시공사 내부 업무(견적·계약·3D 설계)"를 겨냥한 서비스는 존재하지만, "계약 이후 고객과의 실시간 소통과 현장 신뢰 구축"에 특화된 서비스는 상대적으로 비어 있다.

| 서비스 유형 | 대표 사례 | 초점 | 본 플랫폼과의 관계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 견적 비교·매칭 플랫폼 | 집닥, 인플래너, 오늘의집 견적 매칭 | 고객이 시공사를 찾는 계약 이전 단계 | 경쟁 없음 — 고객 유입 이후 단계를 담당 |
| 시공사 백오피스형 SaaS | 오늘의집 "라이트"(월 약 20만원, 3D 플래너·계약서·책임보증 등 후방업무 통합, 2026년 출시 6주 만에 100개사 이상 가입) | 견적·계약·설계 등 시공사 내부 생산성 | 기능 중복 낮음 — 우리는 "고객에게 보이는 화면"에 집중 |
| 메신저 기반 수기 관리 | 카카오톡 오픈채팅, 문자, 네이버밴드 | 무료·즉시 사용 가능 | 가장 큰 실질 경쟁자 — 전환 비용(습관)이 진짜 장벽 |

💡 오늘의집 "라이트"는 시공사가 견적·계약·3D 설계를 더 잘 하도록 돕는 후방업무(back-office) 도구인 반면, 본 플랫폼은 계약 이후 "고객이 직접 보는 화면"과 그 이력 관리에 특화된다. 두 서비스는 경쟁보다 보완 관계에 가까우며, 이는 곧 차별화 포인트이자 향후 연동 가능성이기도 하다.

## 2.3 핵심 차별화 포인트

- 고객 체감 투명성 — 디자인 버전, 자재, 현장 진행 사진, 일정을 고객이 스스로 확인 가능한 페이지로 제공해 "물어봐야 아는" 경험을 "들어가면 보이는" 경험으로 바꾼다.

- 기록에 의한 신뢰 — 요청·답변·승인 이력과 AuditLog를 남겨, 분쟁 발생 시 근거가 되는 자료를 자동으로 축적한다.

- 자유 배치형 CMS — 정해진 양식이 아니라 블록 조합으로 고객 페이지를 구성해, 프로젝트마다 다른 정보 구조에 유연하게 대응한다.

- SaaS 구독형 확장성 — 한 업체를 위한 자체 시스템이 아니라 다수 업체가 구독하는 구조로 설계해 반복 매출과 데이터 기반 개선을 동시에 노린다.

# 3. 핵심 가치제안 (Value Proposition)

| 이해관계자 | 핵심 불편(As-Is) | 제공 가치(To-Be) |
| --- | --- | --- |
| 고객 | 진행 상황을 알려면 매번 담당자에게 연락해야 함 | 프로젝트 홈에서 현재 단계·최근 업데이트·다음 일정을 언제든 확인 |
| 고객 | 이전에 어떤 자재를 어떤 이유로 확정했는지 기억이 안 남 | 자재·디자인 버전 이력과 Before & After가 그대로 보존 |
| 프로젝트 관리자(PM) | 동일 정보를 채널마다 반복 전달, 구두 요청이 누락됨 | 한 번의 콘텐츠 등록·공개로 고객에게 자동 반영, 요청은 댓글 이력으로 관리 |
| 업체 총관리자 | 여러 PM·프로젝트의 진행 현황을 한눈에 파악하기 어려움 | 전사 대시보드, 템플릿 표준화, 감사 로그로 운영 품질을 통제 |
| 플랫폼 운영자(사업 주체) | 단발성 구축 매출에 그침 | 구독형 요금제 기반 반복 매출(MRR) + 사용량(저장공간·좌석) 기반 업셀링 |

# 4. 서비스 핵심 컨셉 요약

원본 기획안이 정의한 핵심 컨셉을 그대로 계승하되, SaaS 전환에 따라 확장한 부분은 문단 끝의 "[SaaS 확장]" 표기로 구분한다. 상세 화면·데이터 설계는 「② 총 사이트 설계문서」에서 다룬다.

## 4.1 운영 원칙

- 모든 콘텐츠와 활동은 프로젝트에 귀속되며, 역할 기반 권한 · 공개 상태 · 버전 · 감사 기록을 기준으로 운영한다.

- 고객은 본인 프로젝트의 최신 디자인·자재·공정 사진·일정·요청 처리 상태를 한 곳에서 확인한다.

- 프로젝트 관리자는 고객에게 보이는 페이지를 자유롭게 편집하고, 콘텐츠별 공개 범위와 시점을 관리한다.

- 중요 변경은 타임라인과 AuditLog에 남겨 소통 오류와 책임 소재 불확실성을 줄인다.

- [SaaS 확장] 위 원칙은 이제 "업체(테넌트) 내부"에서 동일하게 적용되며, 서로 다른 업체의 데이터는 완전히 분리된다.

## 4.2 사용자 역할 — 4단계로 확장

원본 기획안은 총관리자·프로젝트 관리자·고객 3단계였다. 멀티테넌트 SaaS로 전환하며 "여러 업체를 총괄하는 주체"가 새로 필요해져 아래와 같이 4단계로 재정의한다. 역할은 계정에 고정되는 것이 아니라 업체별로 부여하는 권한이므로, 한 사람이 여러 업체에서 서로 다른 역할을 가질 수 있고 업체 총관리자가 각 구성원의 프로젝트 관리자 권한을 부여·회수한다.

| 역할 | 원본 대응 | 운영 책임 | 주요 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 플랫폼 운영자 (Platform Admin) | [SaaS 신규] | 서비스 자체의 운영 주체(운영팀) | 업체 생성·정지, 요금제·결제 관리, 플랫폼 공통 템플릿, 전체 시스템 정책, 전체 감사로그 |
| 업체 총관리자 (Company Admin) | 기존 "총관리자" | 한 업체의 서비스·조직 운영 | 업체 내 멤버 계정과 권한 부여, 전체 고객·프로젝트, 템플릿 승인, 저장공간, 알림 정책, 업체 단위 AuditLog. 본인에게 프로젝트 관리자 권한을 함께 부여해 실무를 직접 할 수 있다 |
| 프로젝트 관리자 (Project Manager) | 기존 "프로젝트 관리자" | 담당 프로젝트 생성 및 운영 | 고객 등록, 프로젝트 생성(본인 담당), 고객 홈 편집, 콘텐츠 업로드·공개, 고객 초대와 확정 코드 발급, 댓글 삭제, 일정·디자인·자재·사진 관리 |
| 고객 (Customer) | 기존 "고객" | 본인 프로젝트 확인과 의견 전달 | 회원가입 후 초대받은 프로젝트 열람, 요청·댓글 작성, 본인 댓글 수정, 확정 코드 입력 시 디자인·자재 승인과 확정 지시 가능 |

💡 "업체 총관리자"는 원본 기획안의 "총관리자"와 권한 범위가 거의 동일하다. 달라지는 것은 그 권한의 범위가 "서비스 전체"가 아니라 "가입한 하나의 업체 내부"로 한정된다는 점뿐이다.

## 4.3 프로젝트 구조와 고객 제공 화면

고객은 복수의 프로젝트를 가질 수 있으며 Customer 1 : N Project 관계로 관리한다. 고객은 회원가입 후 프로젝트 관리자가 보낸 초대를 수락하면 해당 프로젝트를 열람할 수 있고, 로그인 한 번으로 서로 다른 업체의 프로젝트까지 한 목록에서 확인한다. 한 프로젝트에 배우자·가족 등 여러 계정을 함께 초대할 수도 있다. 기본 운영 흐름은 [업체 가입 → 고객 등록 → 프로젝트 생성 → 기본정보 입력 → 고객 초대 → 콘텐츠 등록 → 고객 공개] 순서다.

| 고객 화면 | 제공 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 홈 | 프로젝트 개요, 현재 진행 단계, 담당자, 최근 업데이트, 다음 일정 |
| 디자인 | 최신 도안, 이전 버전, 변경 설명, Before & After, 확인·승인 상태 |
| 자재 조회 | 제품 이미지, 제품명, 브랜드, 규격·색상, 적용 위치, 설명, 외부 URL 또는 자료 링크 |
| 요청사항·메모 | 고객 의견, 관리자 답변, 작성·수정 시각, 대화 및 수정 흐름 |
| 현장 진행 사진 | 공정별 사진, 촬영일, 설명, 공개 상태, 최신 진행 현황 |
| 일정 | 공사·방문·확정 일정과 변경 공지 |

## 4.4 자재 조회 공간 분류

자재 조회는 공간을 기준으로 품목을 분류하고, 각 품목에서 외부 URL 또는 첨부 자료를 등록해 고객과 관리자가 즉시 조회할 수 있도록 한다.

| 공간 | 조회 및 관리 대상 |
| --- | --- |
| 거실 | 바닥재, 벽·천장 마감, 소파·테이블, 커튼, 거실 조명 |
| 주방 | 상·하부장, 상판, 수전·싱크, 후드, 빌트인 가전 |
| 욕실 | 타일, 도기, 수전, 거울, 욕실장, 액세서리 |
| 침실 | 바닥·벽 마감, 침대, 붙박이장, 커튼, 침실 조명 |
| 조명 | 메인조명, 간접조명, 스위치, 센서, 조명기구 |
| 가구 | 제작가구, 수납장, 식탁, 의자, 선반 |
| 가전 | 냉장고, 세탁기, 건조기, 에어컨, 기타 빌트인 가전 |

## 4.5 자유 배치형 CMS 편집기

프로젝트 관리자는 고객이 보는 프로젝트 홈을 블록 단위로 조합한다. 블록은 드래그 배치·크기 조정·복제·숨김·공개 예약이 가능하며, 완성한 구성을 프로젝트 템플릿으로 저장하거나 업체 공통 템플릿으로 승격을 제안할 수 있다. 디자인·자재·사진·일정·요청 화면은 표준 양식을 그대로 쓰고, 자유 배치는 홈 한 장에만 적용한다. 정보 구조가 업체마다 달라지면 고객이 읽기 어려워지기 때문이다.

| 편집 블록 | 주요 활용 |
| --- | --- |
| 텍스트·제목 | 설명, 안내, 공사 단계, 강조 메시지 |
| 이미지·갤러리 | 도면, 현장사진, 시공 전후 이미지 |
| Before & After | 같은 위치의 이전·이후 이미지 비교 |
| 디자인 파일 | PDF·이미지 미리보기와 버전 연결 |
| 자재 카드 | 자재 사양·이미지·외부 자료 링크 표시 |
| 일정·캘린더 | 마일스톤, 방문 및 공정 일정 |
| 댓글·요청사항 | 고객 질의와 답변을 시간순으로 표시 |
| 진행 공정 | 공정별 사진과 상태를 묶어 표시 |
| 버튼·링크 | 파일 보기, 확인·승인, 외부 링크 이동 |
| 구분·여백 | 페이지 흐름과 시각적 계층 구성 |

## 4.6 콘텐츠 운영 · 현장 사진 · 공정 분류 · 알림/보안

- 디자인 버전 관리: 버전명·파일·미리보기·변경 설명·등록자·시각·공개 및 승인 상태를 저장. 새 버전 공개 시 고객 화면이 자동 갱신되고 이전 버전은 보존된다.

- 자재 조회와 구매 진행: 제품명·브랜드·규격·색상·적용 위치·이미지·설명·외부 URL을 관리하고, 견적 → 주문 → 배송 → 설치 → 완료 흐름으로 구매 현황을 추적한다.

- 요청사항·댓글: 작성자·작성 일시를 표시하고, 고객은 본인 댓글만 수정 가능하며 수정 전후 내용은 타임라인에 남는다. 삭제 권한은 프로젝트 관리자에게만 부여한다.

- 현장 진행 사진: 철거·전기·목공·타일·필름·마루·도기셋팅·도배·가구·조명설치·마감의 11개 공정으로 분류해 관리자 내부 검토 후 고객에게 공개한다.

- 일정·알림: 공정·방문·확정 일정을 프로젝트별/통합으로 조회하고, 디자인 공개·댓글 등록·일정 변경·승인 요청·사진 공개를 인앱 및 이메일로 안내한다. 발송 계층은 채널을 교체·추가할 수 있는 구조로 설계해, 이후 카카오 알림톡이나 SMS를 기존 코드 변경 없이 붙일 수 있게 한다.

- 보안: 모든 사용자는 이메일과 비밀번호로 가입하고 이메일 인증을 거친다. 고객은 초대를 수락한 프로젝트만 열람할 수 있고, 디자인·자재 승인과 확정 지시는 프로젝트 확정 코드를 입력한 계정만 할 수 있다. 초대 링크는 1회 수락 후 소멸하고 7일이면 만료되며, 확정 코드는 해시로만 저장하고 유출이 의심되면 재발급해 기존 확정을 무효화한다. 로그인·공개 상태 변경·파일 업로드/삭제·댓글 수정/삭제·승인·권한 변경·업체 상태 변경은 AuditLog에 기록하며, 감사 기록은 요금제와 무관하게 항상 남기고 보관 기간만 요금제별로 달라진다.

# 5. SaaS 비즈니스 모델

## 5.1 운영 구조 확장이 필요한 이유

원본 기획안의 "총관리자"는 하나의 회사를 전제로 설계되어 있다. 여러 인테리어 업체가 각자 독립된 고객·프로젝트·데이터를 가지고 동일한 플랫폼을 구독하려면, 업체(회사) 단위로 데이터를 완전히 분리하고 그 위에서 전체 구독·결제·정책을 관리하는 최상위 주체가 별도로 필요하다. 이를 위해 4.2절의 "플랫폼 운영자" 역할과 "업체(Company)"라는 새 엔터티를 도입한다. (데이터 모델은 「② 총 사이트 설계문서」 8장 참고)

## 5.2 요금제(안)

아래 요금제는 오늘의집 "라이트"(월 약 20만원, 얼리버드 9만원, 후방업무 통합형)를 가격 참고선으로 삼아 제안하는 초안이며, 실제 원가(스토리지·이메일 발송·PG 수수료)와 목표 고객군의 지불 의사에 대한 시장 조사 후 확정해야 하는 추정치다.

[현재 운영 방침] 서비스 초기에는 요금제를 적용하지 않는다. 체험 기간 개념 없이 전 기능을 무료로 개방한 상태로 운영하며, 가입한 업체는 곧바로 정상(active) 상태가 된다. 아래 표는 유료화를 결정하는 시점에 적용할 설계안이며, 코드에는 기능별 잠금 스위치를 미리 심어 기본값을 '열림'으로 두고 유료화 시점에 설정값만 바꿔 제한을 켠다.

| 구분 | Free | Starter | Pro | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 월 요금(제안) | 0원 · 기간 제한 없음 | 79,000원 | 179,000원 | 별도 협의 |
| 진행 중 프로젝트 | 1건 | 10건 | 무제한 | 무제한 |
| PM 계정 수 | 1개 | 2개 | 5개 | 무제한 |
| 저장공간 | 1GB | 20GB | 100GB | 협의 |
| 자유 배치형 CMS | 기본 템플릿만 | O | O | O |
| Before & After 블록 | - | O | O | O |
| 승인 워크플로우(디자인·자재) | - | - | O | O |
| 화이트라벨(커스텀 도메인·로고) | - | - | - | O |
| AuditLog 보관 기간 | 30일 | 90일 | 1년 | 무제한 |
| 통계·리포트 | - | - | 기본 | 고급 |
| 지원 수준 | 커뮤니티 | 이메일 | 우선 지원 | 전담 매니저·SLA |

💡 요금제 항목·가격은 「② 총 사이트 설계문서」 7장의 "요금제-기능 매트릭스"에서 기능 On/Off 기준으로 다시 한 번 상세화된다.

## 5.3 결제 방식

국내 결제 관점에서 두 축을 검토했다: 토스페이먼츠(PG 직접 연동, 국내 결제에 최적화된 문서와 자동결제/빌링 API 제공, 온라인 카드 기준 약 3.4% 수수료, 월 고정비 없음)와 포트원(여러 PG를 하나의 API로 묶는 결제 통합 레이어, 월 5천만원 이하 거래 시 무료, 이후 구간별 이용료 + PG 수수료 별도). 다만 정기결제의 "빌링키"는 PG사에 종속되므로, 추후 PG를 교체하면 고객이 결제수단을 다시 등록해야 하는 제약이 있다.

- 1차: 유료화를 결정하기 전까지 결제 연동은 구현하지 않는다. 구독·청구 데이터 구조(Subscription·Invoice)와 결제 모듈 인터페이스만 미리 정의해 두고, 실제 연동은 유료 전환 시점에 착수한다.

- 2차: 유료화 착수 시에는 연동이 간단하고 문서화가 우수한 토스페이먼츠 자동결제(빌링)로 시작한다. 이후 거래 규모가 커지거나 여러 PG·해외 결제가 필요해지면 포트원으로 전환을 검토하되, 결제 로직을 직접 구현하지 않고 별도 모듈로 분리해 둔다. (문서③ 참고)

## 5.4 수익 성장 전략

- 무료 개방 → 유료 전환: 전 기능을 쓰게 한 뒤, 유료화 시점에 사용량(프로젝트 수·좌석·저장공간)을 기준으로 상위 요금제 전환을 유도한다.

- 사용량 기반 업셀링: 프로젝트 수, PM 좌석 수, 저장공간 초과 시 자연스러운 상위 요금제 전환 유도.

- 엔터프라이즈 화이트라벨: 브랜드 이미지를 중시하는 중대형 업체 대상 커스텀 도메인·로고 제공으로 객단가를 높인다.

- 데이터 자산화: 축적된 공정·자재·일정 데이터를 기반으로 한 통계 리포트, 벤치마크 기능을 3차 로드맵에서 추가 수익원으로 검토한다.

# 6. 리스크와 대응방안

| 리스크 | 내용 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 보안·개인정보 | 고객 개인정보, 시공 현장 사진 등 민감도 높은 데이터를 다수 업체가 공유하는 인프라에 저장 | 역할 기반 접근 제어, 전 구간 AuditLog, 저장소 접근 권한 분리, 개인정보 처리방침·약관 정비 |
| 멀티테넌트 데이터 격리 실패 | 한 업체의 데이터가 다른 업체에 노출되는 것은 SaaS 신뢰를 가장 크게 해치는 사고 유형 | 모든 조회 쿼리에 업체(company_id) 범위를 강제하는 애플리케이션 계층 가드 + DB 제약조건 이중화 (문서③ 참고) |
| 결제 PG 종속 | 빌링키가 PG사에 종속되어 있어 PG 교체 시 고객 재등록 필요 | 초기 토스페이먼츠로 단순 시작하되 결제 로직을 별도 모듈로 분리, 향후 포트원 전환 여지를 남김 |
| 기술 벤더 락인 | 특정 BaaS(Backend-as-a-Service)에 데이터·인증·저장을 전부 의존하면 이전 비용이 커짐 | ORM·인증·파일 저장을 표준 인터페이스로 추상화해 DB·스토리지 제공사를 교체 가능하게 설계 (문서③ 참고) |
| 업체의 디지털 도입 저항 | 기존에 카카오톡·수기 관리에 익숙한 PM이 새 도구 도입을 부담스러워할 수 있음 | 온보딩 마법사, 공통 템플릿 제공, Starter 요금제의 낮은 진입장벽으로 학습 비용 최소화 |
| 콘텐츠 오공개 | PM이 내부 검토 전 콘텐츠를 실수로 고객에게 공개 | 콘텐츠별 공개 상태(초안/검토/공개)와 공개 예약 기능을 기본값으로 제공 |
| 개인정보 국외 이전 | 배포·데이터베이스·파일 저장소를 해외 인프라에 두면 고객 주소, 시공 현장 사진 등 개인정보가 국외에서 처리된다 | 이용약관·개인정보처리방침에 국외 이전 사실(이전 국가·목적·항목·보유기간·수탁자)을 명시하고 가입 시 동의를 받는다. 출시 전 법률 자문으로 고지·동의 요건 충족 여부를 확인한다 |
| 고객 초대 링크·확정 코드 유출 | 초대 링크나 확정 코드가 단체 대화방 등으로 퍼지면 제3자가 프로젝트를 열람하거나 고객을 사칭할 수 있다 | 초대 링크는 1회 수락 후 소멸하고 7일이면 만료되며, 프로젝트 관리자가 참여자 접근을 언제든 회수할 수 있다. 확정 코드는 개인 경로로만 전달하고 검증 시도 횟수를 제한하며, 유출이 의심되면 재발급해 기존 확정을 무효화한다 |

# 7. 로드맵

# 중간 출시 없이 전 기능을 완성한 뒤 한 번에 오픈한다. 아래 단계는 출시 단위가 아니라 의존 관계에 따른 작업 순서다. 요금제·결제와 저장공간 한도 집행은 유료화를 결정하는 시점으로 미루되, 저장용량 집계는 1단계부터 수행한다. 나중에는 과거 사용량을 역산할 수 없기 때문이다.

원본 기획안의 "구현 우선순위"(9장)를 사업적 목표와 결합해 재구성한다.

| 단계 | 성격 | 구현 범위 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 · 기반과 계정 | 작업 순서 | 저장소·데이터 구조·테넌트 격리·감사 기록 토대, 회원가입과 이메일 인증, 업체 개설과 멤버 권한 부여 | 이후 모든 기능이 올라탈 안전한 토대 확보 |
| 2단계 · 업무와 고객 화면 | 작업 순서 | 관리자 콘솔, 프로젝트 관리자 워크스페이스, 파일 업로드, 디자인·자재·사진·일정·요청, 고객 초대와 열람, 확정 코드, 알림 | 업체와 고객이 실제로 쓸 수 있는 상태 |
| 3단계 · 홈 편집과 출시 | 작업 순서 | 고객 홈 블록 편집기, 템플릿 저장·승격, 플랫폼 운영자 콘솔, 저장용량 집계, 전체 검증, 약관·개인정보처리방침 | 전 기능 완성 후 파일럿 업체 3곳 오픈 |

# 8. 성공 지표 (KPI)

| 영역 | 지표 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 테넌트 활성화 | 가입 후 첫 프로젝트 생성 완료율 | 가입만 하고 실사용으로 이어지지 않는 이탈을 조기 포착 |
| 고객 체감 | 고객 포털 재방문율 / 주간 활성 고객 수 | 고객이 실제로 "확인하러 들어오는" 습관이 형성되는지 측정 |
| 운영 품질 | 요청사항 평균 응답 시간 | 메신저 대비 응답 체계가 개선되었는지 확인 |
| 사업 성과 | 활성 업체 수, 프로젝트 생성 수, (유료화 이후) 무료→유료 전환율·월 반복 매출(MRR)·이탈률(Churn) | 유료화 이전에는 실사용 규모를, 유료화 이후에는 SaaS 사업의 기본 건강도를 측정 |
| 신뢰·안전 | AuditLog 기반 분쟁 사례 감소율 | "기록에 의한 신뢰"라는 핵심 가치제안이 실제로 작동하는지 검증 |

# 9. 다음 단계

본 문서에서 정의한 방향(멀티테넌트 SaaS, 4단계 역할, 요금제 설계, 단계별 로드맵)은 「② 총 사이트 설계문서」에서 화면·데이터·기능 단위로 구체화되고, 「③ 아키텍처 문서」에서 기술 스택·시스템 구조·데이터 스키마·보안 설계로 이어진다. 세 문서는 역할 명칭·엔터티 명칭·요금제 기준이 동일하도록 교차 검증되어 있으므로, 순서대로 참고하면 아이디어에서 실제 구현까지 끊김 없이 연결된다.