인테리어 프로젝트 관리 플랫폼

② 총 사이트 설계문서 — IA·화면·데이터·비기능 요구사항

문서 유형  총 사이트 설계문서 (2/4)

선행 문서  ① 아이디어 가이드 문서

작성일  2026-09-11

버전  v1.2 (2026-09-12 개정 — 계정·접근 모델 확정 반영)

목차

# 0. 문서 개요

## 0.1 목적과 범위

본 문서는 「① 아이디어 가이드 문서」에서 정의한 멀티테넌트 SaaS 방향을 실제 화면·데이터·기능 단위로 구체화한 사이트 설계문서다. 정보구조(IA), 역할·권한, 화면별 상세 명세, 데이터 모델, 비기능 요구사항, 릴리즈 계획을 다루며, 특정 프로그래밍 언어나 라이브러리에 종속되지 않는 "무엇을 만들 것인가"에 집중한다. 기술 스택·코드 구조·개발 프롬프트는 「③ 아키텍처 문서」에서 이어받는다.

## 0.2 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 업체 (Company / Tenant) | 본 플랫폼을 구독해 사용하는 인테리어·리모델링 시공사 한 곳. 데이터는 업체 단위로 완전히 격리된다. |
| 플랫폼 운영자 (Platform Admin) | 이 SaaS 서비스 자체를 운영하는 주체. 모든 업체를 총괄한다. |
| 업체 총관리자 (Company Admin) | 한 업체 내부의 최고 관리자. 원본 기획안의 "총관리자"에 해당. |
| 프로젝트 관리자 (PM) | 담당 프로젝트를 생성·운영하는 업체 소속 직원. |
| 고객 (Customer) | 인테리어 시공을 의뢰한 최종 고객. 프로젝트 단위로 초대되어 고객 포털을 이용한다. |
| 프로젝트 (Project) | 고객 1명과 연결된 하나의 시공 건. 모든 콘텐츠(디자인·자재·사진·일정 등)의 귀속 단위. |
| 블록 (Block) | 자유 배치형 CMS 편집기를 구성하는 최소 콘텐츠 단위(텍스트, 이미지, 자재 카드 등). |
| 공개 상태 (Visibility) | 콘텐츠가 고객에게 보이는지 여부와 시점(초안 / 검토 / 예약 / 공개). |
| 프로젝트 확정 코드 | 프로젝트마다 하나씩 발급되는 코드. 프로젝트 관리자가 개인 경로로 결정권자에게 전달하며, 입력한 계정만 승인·확정 지시를 할 수 있다. 재발급하면 기존 확정 상태가 무효가 된다. |
| 프로젝트 접근 | 고객 계정이 특정 프로젝트를 열람할 수 있는 권한. 프로젝트 관리자의 초대로 부여되며 한 프로젝트에 여러 계정을 둘 수 있다. |
| 멤버십 (Membership) | 계정이 특정 업체에서 갖는 역할(업체 총관리자 / 프로젝트 관리자). 한 계정이 여러 업체에 서로 다른 역할로 속할 수 있다. |

## 0.3 관련 문서

| 문서 | 관계 |
| --- | --- |
| ① 아이디어 가이드 문서 | 본 문서의 상위 근거 — 사업 배경·모델·리스크 |
| ③ 아키텍처 문서 | 본 문서의 하위 구체화 — 기술 스택·시스템 구조·데이터 스키마·보안 설계 |
| ④ 커서·그록 프롬프트 문서 | ③을 코드로 생성시키는 실행 프롬프트 — 본 문서의 화면·권한 정의가 각 프롬프트의 완료 기준이 된다 |
| 원본 통합 기획안 (업로드 자료) | 2~9장 원본 콘텐츠의 출처. 본 문서는 이를 멀티테넌트 구조로 확장함 |

# 1. 서비스 개요와 설계 원칙

본 서비스는 인테리어 업체가 고객별 프로젝트를 생성하고 디자인, 자재, 요청사항, 현장 진행 사진, 일정 및 변경 기록을 하나의 웹 환경에서 운영하도록 설계한다. 고객용 프로젝트 페이지는 프로젝트 관리자가 직접 구성하며, 업체 총관리자는 업체 내 권한·템플릿·운영 기준을 관리하고, 플랫폼 운영자는 전체 업체(테넌트)와 구독·정책을 관리한다.

파일 전달과 메신저 중심의 단절된 업무 방식을 프로젝트 단위의 기록형 업무 흐름으로 전환한다. 모든 콘텐츠와 활동은 프로젝트에 귀속되며, 역할 기반 권한, 공개 상태, 버전 및 감사 기록을 기준으로 운영한다.

## 1.1 설계 원칙

- 테넌트 격리 우선: 모든 데이터·조회·파일 접근은 업체(company_id) 경계를 벗어날 수 없다. (9장 참고)

- 역할 기반 접근 제어: 4단계 역할(플랫폼 운영자/업체 총관리자/프로젝트 관리자/고객)에 따라 화면과 기능이 달라진다.

- 공개 상태의 명시적 관리: 모든 고객 노출 콘텐츠는 초안 → 검토 → (예약) → 공개 상태를 가지며 실수 공개를 구조적으로 방지한다.

- 버전과 이력의 보존: 디자인·자재·댓글은 이전 상태를 삭제하지 않고 버전/이력으로 남긴다.

- 기록 가능한 신뢰: 주요 행위는 AuditLog에 남아 사후에 "누가, 언제, 무엇을" 했는지 재구성할 수 있다.

# 2. 사용자 역할과 권한 체계

## 2.1 역할 정의

| 역할 | 소속 범위 | 운영 책임 | 주요 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 플랫폼 운영자 | 전체 서비스 (company_id 없음) | 서비스 및 전체 업체 운영 | 업체 생성·정지, 요금제·결제·구독 관리, 플랫폼 공통 템플릿, 시스템 정책, 전체 AuditLog |
| 업체 총관리자 | 업체 1곳 | 업체 서비스·조직 운영 | 업체 내 멤버 초대와 권한 부여·회수, 전체 고객·프로젝트, 업체 템플릿 승인, 저장공간, 알림 정책, 업체 AuditLog. 본인에게 프로젝트 관리자 권한을 함께 두어 실무를 직접 수행할 수 있다 |
| 프로젝트 관리자 | 업체 내 담당 프로젝트 | 담당 프로젝트 생성·운영 | 고객 등록, 프로젝트 생성, 페이지 편집, 콘텐츠 업로드·공개, 댓글 삭제, 일정·디자인·자재·사진 관리 |
| 고객 | 초대받은 프로젝트 | 본인 프로젝트 확인·의견 전달 | 회원가입 후 초대받은 프로젝트 열람, 요청·댓글 작성, 본인 댓글 수정, 확정 코드 입력 시 디자인·자재 승인 및 확정 지시 |

## 2.2 권한 매트릭스

행은 기능/행위, 열은 역할이다. O = 가능, △ = 제한적 가능(본인 소유 또는 조건부), - = 불가. 업체 총관리자가 프로젝트 관리자 권한을 함께 보유하면 △로 표시된 실무 항목을 모두 수행할 수 있다.

| 기능 / 행위 | 플랫폼 운영자 | 업체 총관리자 | 프로젝트 관리자 | 고객 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 업체(테넌트) 생성/정지 | O | - | - | - |
| 요금제·구독·결제 관리 (유료화 이후) | O | △(본인 업체 결제수단 등록) | - | - |
| 플랫폼 공통 템플릿 관리 | O | - | - | - |
| 전체 시스템 정책 설정 | O | - | - | - |
| 전체 AuditLog 조회 | O | - | - | - |
| 업체 내 멤버 계정 관리 | - | O | - | - |
| 업체 공통 템플릿 저장·수정·삭제 | - | O | - | - |
| 업체 공통 템플릿 적용(사용) | - | O | O | - |
| 프로젝트 템플릿 저장·적용 | - | O | O(본인 담당) | - |
| 공통 템플릿 승격 | - | O(승인) | △(제안) | - |
| 업체 감사로그 조회 | - | O | - | - |
| 고객 등록 | - | O | O | - |
| 프로젝트 생성/배정 | - | O(전체) | O(본인 담당) | - |
| 고객 홈(블록) 편집 | - | △(PM 권한 보유 시) | O | - |
| 콘텐츠 공개/비공개 전환 | - | △(PM 권한 보유 시) | O | - |
| 디자인 버전 등록 | - | △(PM 권한 보유 시) | O | - |
| 디자인/자재 승인·반려 | - | - | - | O(확정 코드 입력 후) |
| 자재 등록 및 구매상태 변경 | - | △(PM 권한 보유 시) | O | - |
| 진행사진 업로드/공개 | - | △(PM 권한 보유 시) | O | - |
| 요청사항·일반 댓글 작성 | - | O | O | O(초대받은 프로젝트) |
| 댓글 수정 | - | △(본인) | △(본인) | △(본인, 확정 지시는 수정 불가) |
| 일반 댓글 삭제 | - | O | O | - |
| 일정 등록/변경 | - | △(PM 권한 보유 시) | O | - |
| 확정 지시 댓글 작성 | - | - | - | O(확정 코드 입력 후) |
| 확정 지시 수정·삭제 | - | - | - | - |
| 업체 내부 화면(/app) 접근 | - | O | O | -(멤버십 없음) |
| 멤버 권한(PM) 부여·회수 | - | O | - | - |
| 고객 초대 / 확정 코드 발급 | - | O | O(담당 프로젝트) | - |

# 3. 정보구조(IA)와 사이트맵

사이트는 접근 주체에 따라 5개 영역으로 나뉜다. URL 구조는 예시이며 「③ 아키텍처 문서」의 라우팅·폴더 구조와 그대로 대응한다.

## A. 마케팅 사이트 (비로그인 공개 영역)

| 경로(예시) | 화면 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| / | 랜딩 페이지 | 가치제안, 핵심 기능 소개, 고객 사례, CTA(무료로 시작하기) |
| /pricing | 요금제 | Free/Starter/Pro/Enterprise 비교 및 신청 |
| /signup | 회원가입 | 이름·이메일·비밀번호 입력, 약관 동의와 개인정보 국외 이전 동의(별도 체크박스), 이메일 인증 |
| /login | 로그인 | 이메일·비밀번호. 소속과 접근 권한에 따라 자동 라우팅 |
| /terms, /privacy | 약관/개인정보처리방침 | 법적 고지 문서 |
| /contact | 문의하기 | 영업·지원 문의 폼 |
| /forgot-password, /reset-password | 비밀번호 재설정 | 메일 링크로 재설정 |
| /onboarding/company | 업체 개설 | 로그인한 계정이 업체를 만들고 총관리자·프로젝트 관리자 권한을 함께 갖는다 |

## B. 플랫폼 운영자 콘솔 (/platform/*)

| 경로(예시) | 화면 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| /platform/companies | 업체 목록 | 전체 테넌트 목록, 상태(활성/연체/정지), 요금제, 가입일 |
| /platform/companies/[id] | 업체 상세 | 해당 업체의 사용량, 결제 이력, 계정 목록, 정지/재개 처리 |
| /platform/billing | 결제·구독 현황 | 전체 MRR, 결제 실패 목록, 요금제별 분포 |
| /platform/templates | 플랫폼 공통 템플릿 | 모든 업체에 기본 제공되는 CMS 템플릿 관리 |
| /platform/audit-log | 전체 감사로그 | 업체 경계를 넘어선 시스템 전체 조회(운영자 전용) |
| /platform/settings | 시스템 정책 | 저장공간 기본 정책, 알림 발송 정책, 서비스 공지 |

## C. 업체 관리자 콘솔 (/app/{companySlug}/admin/*)

| 경로(예시) | 화면 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| /admin | 대시보드 | 업체 내 전체 프로젝트 현황, 진행 단계 분포, 최근 활동 |
| /admin/customers | 고객 관리 | 고객 목록/등록, Customer 1:N Project 확인 |
| /admin/projects | 프로젝트 관리 | 프로젝트 목록/생성, 담당 PM 배정, 상태 관리 |
| /admin/members | PM 계정 관리 | 프로젝트 관리자 초대·역할·활성 상태 관리 |
| /admin/templates | 업체 템플릿 | 업체 공통 템플릿 저장·수정·적용, PM이 제안한 프로젝트 템플릿의 공통 템플릿 승격 승인 |
| /admin/storage | 저장공간 현황 | 요금제 한도 대비 사용량, 초과 경고 |
| /admin/notifications | 알림 정책 | 인앱/이메일 발송 항목 on-off, 수신자 설정 |
| /admin/audit-log | 업체 감사로그 | 업체 범위 내 로그인·공개·수정·삭제·권한변경 이력 |
| /admin/settings | 업체 설정 | 업체 정보, 브랜딩(로고/색상, Enterprise 화이트라벨) |

## D. 프로젝트 관리자 워크스페이스 (/app/{companySlug}/projects/{projectId}/*)

| 경로(예시) | 화면 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| /projects/new | 프로젝트 생성 | PM이 본인 담당으로 신규 프로젝트를 생성(고객 선택, 기본정보 입력). 경로는 프로젝트 목록 레벨(/app/{companySlug}/projects/new)에 위치 |
| /overview | 프로젝트 홈 | 개요, 진행 단계, 담당자, 최근 업데이트, 다음 일정 (내부 관리용 대시보드) |
| /editor | 고객 페이지 편집기 | 자유 배치형 CMS 블록 편집(드래그·크기조정·복제·숨김·공개예약) |
| /designs | 디자인 버전 관리 | 버전 등록·비교·공개, Before & After 관리 |
| /materials | 자재 등록/조회 | 공간별(7종) 자재 카드 등록, 구매 진행상태 관리 |
| /requests | 요청사항 관리 | 고객 요청·댓글에 대한 답변, 삭제 처리 |
| /photos | 진행사진 관리 | 공정별(11종) 사진 업로드, 공개 처리 |
| /schedule | 일정 관리 | 공정·방문·확정 일정 등록 및 변경 공지 |
| /settings | 프로젝트 설정 | 공개 범위, 기본 정보. 고객 초대와 확정 코드는 /access에서 다룬다 |
| /access | 참여자·확정 코드 | 고객 계정 초대 링크 생성, 참여자 목록과 접근 회수, 프로젝트 확정 코드 발급·재발급 |

E. 고객 영역 (/portal/*)

고객은 회원가입 후 초대를 수락한 프로젝트만 열람할 수 있다. 로그인 한 번으로 서로 다른 업체의 프로젝트까지 한 목록에서 확인하며, 업체 브랜딩(로고·색상)이 적용된 화면으로 제공된다. 댓글은 접근 권한만 있으면 쓸 수 있고, 디자인·자재 승인과 확정 지시는 프로젝트 확정 코드를 입력한 뒤에만 가능하다. 상세 규칙은 4.7절에서 다룬다.

| 경로(예시) | 화면 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| /portal | 내 프로젝트 | 초대받은 전체 프로젝트 목록(업체 구분 표시) |
| /portal/{projectId}/home | 프로젝트 홈 | 진행 단계, 최근 업데이트, 다음 일정. 프로젝트 관리자가 블록으로 구성한 경우 그 구성을 표시 |
| /portal/{projectId}/design | 디자인 | 최신 도안, 이전 버전, 변경 설명, 확인·승인 상태 |
| /portal/{projectId}/materials | 자재 조회 | 제품 이미지(직접 업로드 또는 외부 링크 미리보기), 사양, 적용 위치, 외부 링크 |
| /portal/{projectId}/photos | 현장 진행 사진 | 공정별 앨범, 촬영일, 설명 |
| /portal/{projectId}/schedule | 일정 | 공사·방문·확정 일정과 변경 공지 |
| /portal/{projectId}/requests | 요청사항·메모 | 고객 의견과 관리자 답변. 확정 지시는 별도 배지로 구분 |
| /portal/{projectId}/verify | 확정 코드 입력 | 승인·확정 지시 전에 결정권자임을 확인하는 단계 |
| /portal/me | 마이페이지 | 계정 정보, 비밀번호 변경, 알림 수신 설정 |
| /invite/{token} | 초대 수락 | 프로젝트 관리자가 보낸 초대를 수락해 접근 권한을 얻는 화면 |

# 4. 화면별 상세 설계

## 4.1 회원가입 · 업체 개설 플로우

계정 가입과 업체 개설을 분리한다. 누구나 계정을 만들 수 있고, 업체를 개설한 계정이 그 업체의 총관리자가 된다.

- 1단계 — 회원가입: 이름·이메일·비밀번호 입력, 약관 동의와 개인정보 국외 이전 동의를 각각 받는다

- 2단계 — 이메일 인증: 인증 메일의 링크를 열어 계정을 활성화한다

- 3단계 — 업체 개설: 업체명·사업자 형태를 입력하면 업체가 만들어지고, 개설한 계정에 총관리자와 프로젝트 관리자 권한이 함께 부여된다

- 4단계 — 업체 상태는 곧바로 정상(active)이며 전 기능을 제한 없이 사용한다 (요금제 미적용)

- 5단계(선택) — 온보딩 체크리스트: 첫 고객 등록, 첫 프로젝트 생성, 첫 고객 초대

## 4.2 프로젝트 관리자 워크스페이스 — 자유 배치형 CMS 편집기

프로젝트 관리자는 고객이 보는 프로젝트 홈을 블록 단위로 조합한다. 블록은 드래그 배치, 크기 조정, 복제, 숨김, 공개 예약이 가능하며 완성한 구성을 프로젝트 템플릿으로 저장하거나 업체 공통 템플릿 승격을 제안할 수 있다. 디자인·자재·사진·일정·요청 화면은 고정 양식을 유지하며, 자유 배치는 홈 한 장에만 적용한다.

| 편집 블록 | 주요 활용 | 공개 상태 관리 |
| --- | --- | --- |
| 텍스트·제목 | 설명, 안내, 공사 단계, 강조 메시지 | 초안/공개 |
| 이미지·갤러리 | 도면, 현장사진, 시공 전후 이미지 | 초안/공개, 개별 이미지 단위 숨김 가능 |
| Before & After | 같은 위치의 이전·이후 이미지 비교 | 두 이미지 모두 공개되어야 노출 |
| 디자인 파일 | PDF·이미지 미리보기와 버전 연결 | DesignVersion의 공개 상태를 따름 |
| 자재 카드 | 자재 사양·이미지·외부 자료 링크 표시 | 자재 항목의 공개 여부를 따름 |
| 일정·캘린더 | 마일스톤, 방문 및 공정 일정 | 일정 단위 공개 가능 |
| 댓글·요청사항 | 고객 질의와 답변을 시간순으로 표시 | 삭제된 댓글은 비노출, 이력은 보존 |
| 진행 공정 | 공정별 사진과 상태를 묶어 표시 | 공정 단위 공개 |
| 버튼·링크 | 파일 보기, 확인·승인, 외부 링크 이동 | 항상 공개(콘텐츠 자체가 비공개면 비활성) |
| 구분·여백 | 페이지 흐름과 시각적 계층 구성 | 해당 없음 |

💡 편집기의 상태값(공개 상태, 블록 순서/위치, 예약 시각)은 8장 Page·Block 엔터티에 그대로 매핑된다.

## 4.3 디자인 버전 관리 (/designs)

디자인은 버전 단위로 관리한다. 버전명, 파일, 미리보기, 변경 설명, 등록자, 등록 시각, 공개·승인 상태를 저장하고 새 버전을 공개하면 고객 화면의 최신 디자인을 자동 갱신한다. 이전 버전은 보존하여 변경 근거와 승인 이력을 확인한다.

## 4.4 자재 조회와 구매 진행 (/materials)

자재는 제품명, 브랜드, 규격·색상, 적용 위치, 이미지, 설명, 외부 URL 또는 첨부 자료를 관리한다. 고객 공개 여부와 확인·승인 상태를 구분하고, 자재별 견적 → 주문 → 배송 → 설치 → 완료 흐름을 관리해 구매 및 설치 현황을 함께 추적한다.

| 구매 진행 단계 | 설명 |
| --- | --- |
| 견적 | 자재 확정 전, 가격/사양 검토 중 |
| 주문 | 고객 확인 후 발주 완료 |
| 배송 | 제조사/판매처에서 배송 중 |
| 설치 | 현장 설치 진행 중 |
| 완료 | 설치 완료 및 최종 확인 |

## 4.5 요청사항 메모와 댓글 이력 (/requests)

댓글에는 작성자와 작성 일시를 표시한다. 프로젝트에 접근 권한이 있는 고객은 일반 댓글을 쓸 수 있고, 본인 댓글만 수정할 수 있다. 수정 전후 내용과 시각은 이력으로 남는다. 구속력이 있는 확정 지시는 확정 코드를 입력한 계정만 남길 수 있으며 별도 배지로 구분되고 수정·삭제할 수 없다. 일반 댓글의 삭제 권한은 프로젝트 관리자와 업체 총관리자에게만 부여한다.

## 4.6 플랫폼 운영자 콘솔 상세

- 업체 상태 관리: 활성(Active) → 연체(Past due) → 정지(Suspended) 상태 전이를 지원한다. 체험(Trial) 상태는 두지 않으며 가입 즉시 활성이다. 정지 시 해당 업체의 로그인만 차단하고 데이터는 보존한다.

- 결제 실패 대응(유료화 이후): 결제 실패 업체 목록을 우선 노출하고, 유예 기간(기본 3영업일) 경과 시 자동 정지 처리한다.

- 전체 감사로그: 업체별 감사로그를 넘나드는 조회는 플랫폼 운영자만 가능하며, 이 조회 행위 자체도 로그로 남긴다.

## 4.7 고객 접근과 확정 코드

고객 화면은 두 단계로 권한을 나눈다. 첫 단계는 열람과 대화다. 고객이 회원가입한 뒤 프로젝트 관리자가 보낸 초대를 수락하면 그 프로젝트의 공개된 콘텐츠를 보고 일반 댓글을 쓸 수 있다. 한 프로젝트에 배우자·가족 등 여러 계정을 초대할 수 있고, 프로젝트 관리자는 참여자 목록에서 접근을 언제든 회수할 수 있다.

두 번째 단계는 확정이다. 디자인·자재 승인과 확정 지시처럼 책임 소재가 걸리는 행위는 프로젝트마다 하나씩 발급되는 확정 코드를 입력한 계정만 할 수 있다. 코드는 프로젝트 관리자가 화면에서 발급해 카카오톡·문자 등 개인 경로로 결정권자에게 전달하며, 시스템에는 해시로만 저장되어 발급 직후 화면에서 한 번만 볼 수 있다. 로그인만으로는 '이 집의 결정권자'임을 보장할 수 없기 때문에 이 단계를 따로 둔다.

확정 코드 검증은 프로젝트와 계정 기준으로 시도 횟수를 제한하고, 발급·성공·실패를 모두 감사 로그에 남긴다. 유출이 의심되면 프로젝트 관리자가 재발급하며, 재발급 시 기존에 확정 권한을 얻은 계정은 모두 무효가 되어 새 코드를 다시 입력해야 한다. 업체 총관리자와 프로젝트 관리자는 확정 코드 없이 업체 내부 작업(콘텐츠 편집·공개, 고객 초대, 확정 코드 발급 등)을 수행한다. 디자인·자재 승인·반려와 확정 지시 댓글은 고객이 확정 코드를 입력한 뒤에만 가능하며, 스태프가 대신 승인 상태를 바꿀 수 없다.

# 5. 자재 조회 공간 분류 · 진행사진 공정 분류

## 5.1 자재 조회 공간 분류표

자재 조회는 공간을 기준으로 품목을 분류하고, 각 품목에서 자재 외부 URL 또는 첨부 자료를 등록해 고객과 관리자가 즉시 조회할 수 있도록 한다.

| 공간 | 조회 및 관리 대상 |
| --- | --- |
| 거실 | 바닥재, 벽·천장 마감, 소파·테이블, 커튼, 거실 조명 |
| 주방 | 상·하부장, 상판, 수전·싱크, 후드, 빌트인 가전 |
| 욕실 | 타일, 도기, 수전, 거울, 욕실장, 액세서리 |
| 침실 | 바닥·벽 마감, 침대, 붙박이장, 커튼, 침실 조명 |
| 조명 | 메인조명, 간접조명, 스위치, 센서, 조명기구 |
| 가구 | 제작가구, 수납장, 식탁, 의자, 선반 |
| 가전 | 냉장고, 세탁기, 건조기, 에어컨, 기타 빌트인 가전 |

## 5.2 현장 진행 사진 공정 분류표

진행 사진은 프로젝트와 공정에 연결하고 촬영일, 설명, 업로드자, 공개 상태를 함께 저장한다. 관리자는 내부 검토 후 고객에게 공개하며, 고객은 공정별 앨범과 최신 사진으로 현재 현장 상황을 쉽게 파악한다.

| 공정 | 관리 기준 |
| --- | --- |
| 철거 | 철거 범위와 현장 초기 상태 |
| 전기 | 배선, 콘센트, 스위치, 전기 설비 |
| 목공 | 천장, 벽체, 구조물, 몰딩 |
| 타일 | 벽·바닥 타일 및 줄눈 |
| 필름 | 필름 시공 부위와 색상 |
| 마루 | 바닥재 시공 상태 |
| 도기셋팅 | 욕실·주방 도기와 수전 설치 |
| 도배 | 벽지 및 마감지 시공 |
| 가구 | 주방, 붙박이, 제작가구 설치 |
| 조명설치 | 조명기구와 간접조명 설치 |
| 마감 | 보완 작업, 청소, 최종 검수 |

# 6. 일정 · 알림 · 보안 · 감사 기록

| 영역 | 설계 기준 |
| --- | --- |
| 캘린더 | 프로젝트별 공정·방문·확정 일정을 관리하고 전체 일정에서 통합 조회. 변경 시 관련 고객과 담당자에게 알림 발송 |
| 알림 | 디자인 공개, 댓글·요청 등록, 일정 변경, 승인 요청, 사진 공개를 인앱 및 이메일로 안내한다. 발송 계층은 채널 교체·추가가 가능한 구조로 설계해, 이후 카카오 알림톡·SMS를 기존 코드 변경 없이 추가할 수 있게 한다. [SaaS 확장] 유료화 이후 요금제별 알림 채널 수·발송량 한도를 둘 수 있음 |
| 계정과 로그인 | 모든 사용자는 이메일과 비밀번호로 가입하고 이메일 인증을 거친다. 비밀번호 재설정은 메일 링크로 처리한다. 역할은 계정이 아니라 업체별 멤버십으로 부여하므로 한 계정이 여러 업체에 서로 다른 역할로 속할 수 있다. |
| AuditLog | 가입·로그인·권한 변경, 프로젝트 접근 허용·회수, 확정 코드 발급·검증, 공개 상태 변경, 승인·확정 지시, 파일 업로드·삭제, 댓글 수정·삭제, 업체 상태 변경을 사용자·시각·대상과 함께 기록한다. 기록은 요금제와 무관하게 항상 남기고 보관 기간만 요금제별로 다르다. 모든 로그는 company_id로 스코프되며 플랫폼 운영자만 업체 경계를 넘어 조회할 수 있다. |

# 7. 요금제-기능 매트릭스

「① 아이디어 가이드 문서」 5.2절의 요금제(안)를 기능 On/Off 기준으로 상세화한다. 서비스 초기에는 이 표를 실제로 적용하지 않고 전 기능을 무료로 개방하며, 표는 유료화 결정 시점에 켤 설계안으로 둔다. 실제 가격·한도는 하드코딩하지 않고 애플리케이션 설정값으로 관리해, 유료화 시점에 코드 수정 없이 제한을 활성화할 수 있게 한다. (문서③ 참고)

| 기능 | Free | Starter | Pro | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 진행 중 프로젝트 수 | 1 | 10 | 무제한 | 무제한 |
| PM 계정 수 | 1 | 2 | 5 | 무제한 |
| 저장공간 | 1GB | 20GB | 100GB | 협의 |
| 자유 배치형 CMS 편집기 | 기본 템플릿만 | O | O | O |
| 업체 공통 템플릿 저장 | - | O | O | O |
| Before & After 블록 | - | O | O | O |
| 자재 구매 진행 상태 추적 | - | O | O | O |
| 승인 워크플로우(디자인·자재) | - | - | O | O |
| 알림 자동화(인앱+이메일) | 기본 | 기본 | 고급 | 고급 |
| 업체 감사로그 보관 기간 | 30일 | 90일 | 1년 | 무제한 |
| 화이트라벨(커스텀 도메인·로고) | - | - | - | O |
| API 연동 | - | - | - | O |
| 지원 SLA | - | - | - | O |
| 통계·리포트 | - | - | 기본 | 고급 |

# 8. 핵심 데이터 모델

관계형 데이터베이스를 기본으로 하고 파일은 별도 객체 스토리지에 보관한다. 모든 테이블은 생성·수정 시각, 작성자, 공개 상태를 공통 필드로 가지며, company_id 필드를 통해 멀티테넌트 데이터를 격리한다 (플랫폼 전역 엔터티인 Company·PlatformAdmin 제외).

## 8.1 엔터티 관계 개요

- User(계정)는 업체에 직접 속하지 않는다. Membership(user, company, role)으로 업체별 역할을 갖는다

## ProjectVerification(project, user, codeVersion) — 확정 코드를 입력해 확정 권한을 얻은 계정

## ProjectAccess(project, user) — 고객 계정의 프로젝트 열람 권한. 한 프로젝트에 여러 계정 가능

- Company 1 : 1 Subscription, Subscription 1 : N Invoice — 요금제·결제 이력

- Customer 1 : N Project — 고객은 여러 프로젝트를 가질 수 있음

- Project 1 : N (Page·Block, DesignVersion, Material, Comment, ProgressPhoto, Schedule) — 모든 콘텐츠는 프로젝트에 귀속

- 플랫폼 운영자는 users.is_platform_admin=true이며 업체 멤버십이 없다. 전 테넌트 접근이 가능한 유일한 예외다

- Template — scope=platform(전 업체 공통, company_id 없음) / scope=company(업체 공통) / scope=project(프로젝트 전용)의 3단계로 관리

- 고객 화면 접근은 ProjectAccess가 관리한다. 한 계정은 여러 업체의 프로젝트에 초대될 수 있다. Customer는 업체의 연락처 레코드이며 로그인 계정과 1:1로 묶이지 않는다

## 8.2 엔터티별 핵심 필드

| 엔터티 | 핵심 필드와 관계 |
| --- | --- |
| Company | id, name, slug, plan_tier, status(active/past_due/suspended, 체험 없음·가입 즉시 active), storage_quota_mb, storage_used_mb, created_at [SaaS 신규] |
| Subscription | id, company_id, plan_tier, status, billing_provider, billing_customer_id, current_period_start/end, seat_limit, project_limit [SaaS 신규 — 구조만 정의, 유료화 시점에 사용] |
| Invoice | id, company_id, subscription_id, amount, currency, status, provider, paid_at, raw_payload [SaaS 신규 — 구조만 정의, 유료화 시점에 사용] |
| User(계정) | id, email(전역 유일), name, email_verified, is_platform_admin, is_active, phone, created_at — 비밀번호 해시는 인증 모듈이 별도 테이블에 보관 |
| Customer(연락처) | id, company_id, name, phone, email, memo, created_at — 로그인 계정과는 별개의 연락처 레코드. 실제 접근 권한은 ProjectAccess가 관리 |
| Project | id, company_id, customer_id, manager_id(User FK), title, address, contract_date, start_date, end_date, current_process, status, verification_code_hash, code_version, code_issued_by/at, settings(json) |
| Page · Block | id, project_id, block_type, order, position/size, style(json), visibility_status, publish_at |
| Template | id, company_id(nullable — platform scope는 null), project_id(project scope 전용), scope(platform/company/project), name, blocks_snapshot(json), created_by, created_at |
| DesignVersion | id, company_id, project_id, version_no, version_name, storage_object_id, preview_object_id, change_note, author_id, created_at, approval_status, approved_by/at, visibility_status |
| Material(자재) | id, company_id, project_id, space_category(7종), name, brand, spec, color, apply_location, image_object_id, external_url, link_title/site_name/image_object_id(외부 링크 미리보기), description, visibility_status, approval_status, purchase_status(견적/주문/배송/설치/완료) |
| Comment · Revision | id, company_id, project_id, parent_id, author_id, kind(normal/binding), body, edit_history(json), edited_at, deleted_at/by, created_at |
| ProgressPhoto | id, company_id, project_id, process_category(11종), storage_object_id, shot_date, description, pair_group_id, pair_role, uploader_id, visibility_status |
| Schedule | id, project_id, type(공정/방문/확정), title, start_at, end_at, note |
| Notification | id, company_id, user_id, project_id, event_type, channel(inapp/email/알림톡·SMS 슬롯), payload(json), dedupe_key(중복 발송 방지), status, sent_at, read_at |
| AuditLog | id, company_id(플랫폼 행위는 null), actor_id, actor_label, action_type(가입·로그인·권한 변경·프로젝트 접근 허용/회수·확정 코드 발급/검증·공개상태 변경·승인·확정 지시·파일 업로드/삭제·댓글 수정/삭제·템플릿 승격·업체 상태 변경·테넌트 경계 초월 조회), target_type, target_id, project_id, before(json), after(json), ip_address, created_at |
| Membership | id, user_id, company_id, role(company_admin/project_manager), is_active, granted_by, created_at, revoked_at |
| ProjectAccess | id, company_id, project_id, user_id, label, granted_by, granted_at, revoked_at |
| ProjectVerification | id, company_id, project_id, user_id, code_version, verified_at, ip_address |
| Invitation | id, kind(company_member/project_customer), company_id, project_id, role, email, token, invited_by, accepted_by/at, expires_at |

💡 구체적인 컬럼 타입, 인덱스, 마이그레이션 코드는 「③ 아키텍처 문서」 의 데이터 모델 장에서 다룬다.

# 9. 비기능 요구사항 (NFR)

| 영역 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 데이터 격리 | 모든 조회·수정 쿼리는 company_id 범위를 벗어날 수 없다. 경로 단위 검사만으로는 우회 위험이 있으므로, 데이터 접근 계층(Repository)에서 한 번 더 강제하는 이중 방어 구조를 둔다. |
| 성능 | 고객 화면 주요 페이지(홈/디자인/자재/사진)는 모바일 4G 기준 LCP 2.5초, TTFB 600ms 이내를 목표로 한다. |
| 가용성 | MVP 단계 목표 가동률 99.5%, 장애 발생 시 상태 페이지 및 이메일 공지. |
| 보안 | 비밀번호 최소 10자, 이메일 인증 필수, 로그인 시도 레이트리밋. 파일은 애플리케이션이 권한 확인 후 중계하며 외부 서명 URL을 발급하지 않는다. |
| 백업·복구 | DB는 일 단위 스냅샷 + 포인트 인 타임 복구, 파일 스토리지는 버전 보존 정책 적용. |
| 확장성 | DB·파일 스토리지·결제 PG를 애플리케이션 코드 변경 없이 교체 가능하도록 인터페이스로 추상화한다 (문서③ 1장). |
| 접근성/반응형 | 모바일 브라우저에서 고객 포털의 모든 기능이 동일하게 동작해야 한다(현장 확인이 모바일에서 이뤄지는 빈도가 높음). |
| 로깅/모니터링 | AuditLog와 별도로 시스템 오류·응답 지연에 대한 운영 로그를 수집해 플랫폼 운영자 콘솔에서 확인 가능하게 한다. |
| 국제화 확장성 | MVP는 한국어·원화(KRW) 단일 지원을 전제로 하되, 문자열·통화 하드코딩을 피해 향후 확장 여지를 남긴다. |
| 파일 업로드 보안 | 허용 확장자·MIME 화이트리스트와 서버 측 매직바이트 검증을 거치며 파일당 최대 용량을 제한한다. 검증에 실패한 파일은 즉시 폐기한다. |
| 남용 방지 | 로그인 시도는 계정당·IP당 횟수를 제한하고, 확정 코드 검증은 프로젝트·계정당 10분 5회로 제한한다. 존재하지 않는 리소스에 대한 반복 접근은 차단이 아니라 알람으로 처리한다. |
| 개인정보 국외 이전 | 배포·데이터베이스·파일 저장소를 해외 인프라에 두므로, 개인정보처리방침과 이용약관에 국외 이전 항목(이전 국가·목적·항목·보유기간·수탁자)을 명시하고 가입 시 동의를 받는다. 출시 전 법률 자문으로 고지·동의 요건 충족 여부를 확인한다. |
| 감사 기록 보관 | AuditLog는 요금제와 무관하게 항상 기록하며 보관 기간만 요금제별로 다르게 적용한다(7장). 보관 기간이 지난 로그는 배치로 정리한다. |
| 이미지 제공 | 파일 저장소는 완전 비공개로 두고, 이미지는 애플리케이션이 접근 권한을 확인한 뒤 중계한다. 외부로 나가는 임시 URL을 만들지 않는다. |

# 10. 구현 우선순위 · 릴리즈 계획

중간 출시 없이 전 기능을 완성한 뒤 파일럿 업체에 오픈한다. 아래 단계는 출시 단위가 아니라 의존 관계에 따른 작업 순서다.

| 단계 | 구현 범위 |
| --- | --- |
| 1단계 · 기반과 계정 | 데이터 구조와 테넌트 격리·감사 기록 토대, 회원가입·이메일 인증·로그인·비밀번호 재설정, 업체 개설과 멤버 권한 부여 |
| 2단계 · 업무와 고객 화면 | 관리자 콘솔, 프로젝트 관리자 워크스페이스, 파일 업로드·중계, 디자인·자재·사진·일정·요청, 고객 초대와 열람, 확정 코드, 알림 자동화 |
| 3단계 · 홈 편집과 출시 | 고객 홈 블록 편집기, 템플릿 저장·승격, 플랫폼 운영자 콘솔, 저장용량 집계, 전체 검증, 약관·개인정보처리방침, 배포 |

# 부록. 용어집

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| 테넌트(Tenant) | 멀티테넌트 구조에서 데이터가 격리되는 단위. 본 서비스에서는 "업체(Company)"와 동일 |
| MRR | Monthly Recurring Revenue, 월 반복 매출. SaaS 사업의 핵심 지표 |
| 빌링키 | PG사가 발급하는 정기결제용 키. PG 교체 시 재발급이 필요할 수 있음 |
| 화이트라벨 | 플랫폼 브랜드 대신 업체 자체 브랜드(로고·도메인)로 서비스를 제공하는 방식 |
| 공개 상태(Visibility) | 콘텐츠의 초안/검토/예약/공개 여부를 나타내는 상태값 |
| 프로젝트 확정 코드 | 승인·확정 지시 권한을 얻기 위해 입력하는 프로젝트별 코드. 재발급 시 기존 확정이 무효화된다 |
| 확정 권한 | 확정 코드를 입력해 결정권자임을 확인한 계정이 갖는 권한 |
| plan gate | 요금제별 기능 잠금 스위치. 유료화 이전에는 전부 '열림'으로 두고 설정값만으로 제한을 켠다 |
| 멤버십 | 계정이 특정 업체에서 갖는 역할. 총관리자가 부여·회수한다 |