담당자 B  /  세부 설계 및 구현 범위

# 도안·자재·견적

한 줄 책임: 설계 자료와 선택 자재, 견적 PDF를 PM과 고객이 같은 원본 기준으로 확인하도록 구현한다.

작성일 2026.10.06 · 분담 제안 v1.0 · 실제 구현 완료 또는 원안 최종 승인을 의미하지 않음

# 1. 3인 역할 분담

| 담당 | 카테고리 | 책임 범위 |
| --- | --- | --- |
| A | 공통 기반·프로젝트 관리 | 프로젝트 진입·홈, 고객 관리, 권한 기반, 프로젝트/업체 설정, 변경이력, 알림 공통부 |
| B | 도안·자재·견적 | 세 업무의 PM·고객 화면, 도안 업로드·비교, 자재 정보·확정 동작, 견적 PDF·버전 |
| C | 고객 요청·현장 사진·일정 | 세 업무의 PM·고객 화면, 시공팀 사진 영역, 프로젝트 일정·전체 캘린더 |

화면 수가 아니라 구현 난이도와 연결 관계를 기준으로 나눴다. A는 공통 권한·통합 책임, B는 파일 처리·비교·확정 책임, C는 세 사용자 영역의 기록·일정 책임을 맡는다. 각 담당자가 자신의 기능에 대한 화면·데이터·서버 처리·검증을 함께 맡는 기능 단위 분담안이다. 인원별 이름과 실제 소요 시간은 팀에서 입력한다.

## 문서를 읽는 기준

원문 유지: 두 첨부자료에 있는 범위·화면 ID·삭제 지시를 그대로 따른다. 원문 자체가 구조 권고안이므로 이 문서로 미결정 정책을 승인하지 않는다.

추가 설계 제안: 아래 데이터 항목, 이벤트 이름, 상태 예시, REQ 식별자, 개발 순서는 협업을 위한 제안이다. 기술 스택·기존 코드 확인 후 합의하며 원문 확정사항과 구분한다.

승인 전 보류: 원문 9절의 권한·참여자·고객 확정·도안 버전·시공팀 진입 등은 해당 결정 전 활성화하지 않는다.

첨부 HTML은 화면 구조와 샘플 슬라이더 설명 자료다. 서버 업로드, CAD 변환, 권한 처리의 구현 증거가 아니다.

근거: 인테리어플랫폼_뎁스구조_설계안_0917.md 및 인테리어플랫폼_화면구조도_0917.html

# 2. 담당 화면과 데이터 경계

| 기능 | PM 화면 | 고객 화면 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 도안·시안 | PM-04 / PM-14 | CL-04 / CL-14 | D3 목록 → D4 상세 |
| 자재 | PM-05 / PM-15 | CL-05 / CL-15 | D3 목록 → D4 상세 |
| 견적서 | PM-09 / PM-19 | CL-09 / CL-19 | D3 목록 → D4 상세 |

각 화면의 부모는 A가 제공하는 PM-02 또는 CL-02 프로젝트 컨테이너다. 목록 아래에 개별 상세를 둔다. 도안 A/B 선택·자재 수정·확정·견적 업로드는 같은 화면 상태이며 새 D5나 공통 대시보드를 만들지 않는다.

| 정규 경로 | 연결 원칙 |
| --- | --- |
| /app/{company}/projects/{project}/designs[/{design}] | PM 도안 목록/상세 |
| /app/{company}/projects/{project}/materials[/{material}] | PM 자재 목록/상세 |
| /app/{company}/projects/{project}/estimates[/{estimate}] | PM 견적 목록/상세 |
| /portal/projects/{project}/동일한업무경로 | 고객은 공개·허용된 동일 원본 조회 |

대괄호는 선택 경로 설명이며 실제 URL 문자가 아니다. 원문에 없는 상세 식별자 표기는 구현 제안이다. 기존 URL이 다르면 A와 호환·이동·차단 정책을 정한다.

| 데이터 단위 제안 | 필드 예시 | 주의 |
| --- | --- | --- |
| DesignFile | id, project_id, 원본 파일, 형식, 공개 상태, 승인 상태 | 도안 버전 보존 정책은 미결정 |
| PreviewImage | 연결 도안, 이미지 파일, PDF 페이지, 접근/공개 범위 | 비교는 이미지 기준. 원본 CAD를 직접 비교하지 않음 |
| Material | 카테고리, 공간, 사양, 수량, 단가, 이미지, 적용 위치, 확정 기록 | 구매 진행 단계 없음 |
| EstimateVersion | 견적 식별, 버전, PDF, 변경 설명, 공개 여부/시각 | 허용 버전만 고객에게 제공 |
| ConfirmationRecord | 대상 ID, 행위자, 서버 시각, 대상 상태/리비전 | 추가 제안. 확정권 방식 승인 전 활성화 금지 |

# 3. B-01 도안 업로드·목록·상세

PM-04에서 SKP·PDF·DWG 파일 목록, 미리보기, 공개 상태를 표시한다. 파일 선택 시 PM-14로 이동한다. CL-04/14는 공개된 파일만 조회한다.

도안 원본 확장자는 .skp / .pdf / .dwg만 허용하며 대소문자를 구분하지 않는다. 클라이언트와 서버 모두 검사하고 서버에서 실제 형식·내용·용량도 검증한다.

파일 크기 한도·검사 방식·보관 위치는 원문에 숫자나 기술이 지정되어 있지 않다. B가 기술 검토안을 작성해 A/C와 공통 저장 규약을 합의한다. 확장자만 바꾼 파일을 정상 도안으로 처리하지 않는다.

SKP·DWG는 연결된 미리보기 이미지 또는 렌더링 스냅샷을 사용한다. PDF 비교는 선택 페이지의 이미지 미리보기를 사용한다. 원본을 별도 CAD 웹 뷰어로 보여주는 기능을 이번 범위에 추가하지 않는다.

미리보기 생성/수동 연결/변환 서비스 중 실제 환경에 맞는 방식을 정한다. HTML 샘플이 실제 원본 변환 기능을 제공한다고 가정하지 않는다.

상세에는 파일과 공개·승인 상태를 표시한다. 비교 이미지가 없더라도 기본 파일 정보와 권한 있는 원본 다운로드는 이용할 수 있어야 한다.

이전 버전 보존·조회 정책은 별도 결정이다. 기존 데이터를 덮어쓰거나 삭제하지 않는다. 새 파일 업로드를 이전 버전 폐기와 동일하게 처리하지 않는다.

| 화면 상태 | 표시/처리 기준 |
| --- | --- |
| 파일 미선택·형식 거부 | 허용 형식 안내. 서버 검증도 동일 적용 |
| 업로드 중·성공 | 추가 제안: 중복 제출 방지, 성공 후 같은 프로젝트 목록 갱신 |
| 업로드 실패 | 추가 제안: 실패 파일 구분·재시도 경로 제공. 성공 이력 생성 금지 |
| 미리보기 없음·변환 실패 | 사유 표시, 비교 불가. 허용된 원본 확인은 유지 |
| 접근 회수·공개 해제 | 고객 재조회·비교 선택·파일 접근에서 차단 |

## 경계 및 연결

파일 저장·형식 검증·미리보기 연계는 B 책임이다. 업체·프로젝트 공통 접근 판정은 A의 모듈을 사용하고 B가 파일 소속·공개 상태를 추가 검사한다. 공개 변경·허용된 확정·업로드 성공은 합의한 이력/알림 계약으로 전달한다. 사건별 알림 발생 여부는 따로 합의한다.

# 4. B-02 이미지 비교 슬라이더

PM-14 / CL-14 안의 비교 기능이다. 이미지 선택과 핸들 조작은 모두 D4의 화면 상태이며 캐러셀·자동 재생 기능이 아니다.

| 항목 | 세부 동작 |
| --- | --- |
| A/B 선택 | 접근 가능한 같은 프로젝트의 이미지 두 대상을 선택. 이름·연결 도안·PDF 페이지 등 식별 정보 표시 |
| 초기 배치 | 동일 크기 비교 영역에 두 이미지를 겹침. 경계 기본값 중앙 50%, 왼쪽 A·오른쪽 B |
| 핸들 이동 | 세로 핸들을 좌우로 움직여 노출 면적만 연속 변경. 이미지 자체 크기는 고정 |
| 비율 | 0%: B 전체 / 50%: A·B 절반 / 100%: A 전체 |
| 이미지 맞춤 | 종횡비 유지. 비율이 다르면 여백 허용. 강제 늘이기·임의 잘라 맞추기 금지 |
| 입력 | 마우스·터치 드래그, 키보드 좌우 방향키. A/B 라벨과 현재 비율 표시 |
| 고객 공개 | 두 비교 대상 모두 공개이고 고객이 접근 가능한 경우에만 허용 |
| 비교 실패 | 이미지 2개 미만·로딩 실패·접근 불가 시 사유 표시 및 슬라이더 비활성 |
| 부작용 방지 | A/B 선택·핸들 이동으로 파일 내용·공개 상태·승인 상태를 변경하지 않음 |

## 추가 구현 제안

핸들은 키보드 포커스와 접근 가능한 이름·현재값을 제공한다. 키보드 한 번에 이동할 비율, Home/End 지원 여부는 팀에서 정한다.

화면 폭 변경·회전 후에도 선택된 이미지와 비율을 유지하도록 한다. 비교 영역이 바뀔 때 두 이미지의 기준 좌표를 함께 갱신한다.

같은 이미지 A/B 중복 선택은 허용할지 결정한다. 두 개 미만의 비교 가능 이미지에 대한 비활성 규칙은 그대로 유지한다.

다른 프로젝트 이미지 ID를 직접 전송해도 서버 조회가 거부되어야 한다. 클라이언트 선택 목록에서만 숨기는 것으로 끝내지 않는다.

## 확인 순서

서로 다른 비율의 두 이미지 → 0/50/100% → 드래그 중 크기 고정 → 모바일 터치 → 키보드 → 공개 해제 → 이미지 실패 순서로 확인한다. HTML 샘플의 시각적 유사성만으로 실파일·서버 권한 검증을 대체하지 않는다.

# 5. B-03 자재 정보·확정

## 자재 목록과 상세

PM-05는 카테고리·공간 필터, 사양·수량·단가·확정 상태를 제공한다. PM-15는 이미지·적용 위치·확정 기록까지 표시한다.

PM은 허용된 수정·공개 설정을 같은 상세에서 처리한다. 수정 저장 후 PM-15와 PM-05에 같은 값이 반영되어야 한다(TR-02~04).

CL-05/15는 공개 자재를 조회한다. 고객 확정 버튼은 지정된 계정에게만 제공한다. 코드 입력 페이지로 이동하지 않는다(TR-07).

확정권 지정·회수 방식은 A의 승인 과제다. 승인 전 확정 처리는 보류하며 모든 고객에게 버튼을 활성화하지 않는다.

구매 요청·발주·배송·구매 진행 상태는 원문에 없는 범위이므로 추가하지 않는다. 자재 확정 상태와 구매 상태를 혼동하지 않는다.

| 입력/표시 | 추가 설계 제안 |
| --- | --- |
| 사양·카테고리·공간 | 자유 입력/관리 목록 여부와 필수 항목 합의. 기존 데이터 분류 유지 |
| 수량·단위·단가 | 숫자 허용 범위·소수 자릿수·통화·세금 표시 합의. 원문에 계산 규칙 없음 |
| 이미지·적용 위치 | 파일 접근 권한 적용, 위치 표현 형식 합의 |
| 확정 기록 | 대상·행위자·서버 시각·확정 당시 값/리비전 연결 |
| 공개 범위 | 단가 등 필드별 고객 공개 여부는 원문에 명시되지 않음. 임의 공개/제외 금지 |

## 확정 처리 협업 계약

A는 확정 가능한 계정과 지정·회수 이력을 관리하고 B는 개별 도안·자재의 확정 동작과 기록을 맡는다. 승인 후에도 요청마다 권한, 프로젝트, 공개 상태, 현재 대상 상태를 다시 확인한다.

추가 설계 제안: 중복 클릭은 중복 확정 기록을 만들지 않고, 다른 사용자가 수정한 오래된 화면에서 확정하면 최신 자료 재확인을 요청한다. 확정 후 수정 허용 여부·확정 취소·재확정 규칙은 미정이며 임의로 확정 상태를 초기화하지 않는다. 도안과 자재에 같은 규칙을 쓸지도 합의한다.

## 예외

빈 목록·필터 결과 없음·이미지 실패·저장 실패·권한 회수·동시 수정 충돌을 구분한다. 허용된 수정 실패 시 입력 보존을 권고한다. 삭제 동작·기록 보존 정책은 원문에 없으므로 기능을 임의 추가하지 않는다.

# 6. B-04 견적 PDF·버전

PM-09에서 PDF 목록·버전·공개 상태를 보여주고 새 버전 업로드를 제공한다. PM-19에서 선택한 버전의 PDF·변경 설명·공개 시각을 확인한다.

PM-19는 미리보기·다운로드·공개 동작을 제공한다. 고객 CL-09/19는 공개 PDF 중 허용된 버전만 조회·다운로드한다.

선택된 견적 버전이 화면과 다운로드에서 일치해야 한다. 최신 파일로 몰래 바꿔 다운로드하거나 이전 링크가 다른 버전으로 바뀌게 하지 않는다.

견적은 PDF 문서 업로드·공개 범위다. 견적 계산기, 전자서명, 결제, 구매 발주 기능을 추가하지 않는다.

원문의 견적 버전 요구와 도안 버전 미결정 상태를 분리한다. 견적에 버전이 있다고 도안에도 같은 정책을 자동 적용하지 않는다.

| 추가 결정 항목 | 승인/합의 전 처리 |
| --- | --- |
| 버전 번호 생성·동시 업로드 충돌 | 기존 데이터 구조 확인 후 규칙 합의. 과거 PDF 덮어쓰기 금지 제안 |
| 새 버전 공개 시 과거 공개 버전 유지 여부 | 허용 버전 정책 결정. 전체 과거 버전을 고객에게 임의 공개 금지 |
| PDF 용량·보관·검사·미리보기 방식 | 파일 공통 규약과 맞춤. 구체 수치/서비스 임의 확정 금지 |
| 공개 해제·재공개 시각/이력 | 현재 공개 여부와 사건 이력을 구분하도록 설계 제안 |
| 견적 승인/확정 | 원문 고객 허용 행동에 없음. 도안·자재 확정 버튼을 복제하지 않음 |

## 다른 담당자와 주고받는 항목

| 상대 | B가 전달 | B가 받음 |
| --- | --- | --- |
| A | 도안·자재·견적의 최근 공개 업데이트, 원본 화면 ID·대상 ID | 공통 권한, 프로젝트 컨테이너, 요약/이력/알림 계약 |
| A | 파일 업로드·공개 변경·승인된 확정 사건 | 확정권 지정 결과, 저장 시각/기록 규약 |
| C | 관련 도안·자재·견적을 연결해야 할 때 허용 원본 링크 | 요청·일정의 관련 항목 링크가 필요하면 해당 계약 |
| A/C | 공통 파일 저장·다운로드 접근 요구사항 | 파일 식별자·오류·권한 범위 합의 |

요청과 일정에서 자료 링크를 붙이는 범위는 추가 제안이다. 자동 연동이나 견적 금액 재계산을 의미하지 않는다. REQ-B-01~04는 본 분담안의 새 추적용 ID다.

# 7. B 작업 순서·완료 기준

순서 제안: 기존 파일/자재 구현 확인 → 공통 계약·공개 정책 협의 → 세 업무의 목록/상세 → 업로드·미리보기 → 비교 슬라이더 → 승인된 확정·견적 버전 공개 → 이력/알림/요약 연동 → 역할별 검증. 미승인 확정 정책 때문에 목록·조회·비교 작업까지 멈추지는 않는다.

| 검증 ID | 시나리오 및 합격 기준 |
| --- | --- |
| B-T01 | SKP/PDF/DWG 대소문자 허용. 다른 형식·위장 파일·합의 용량 초과를 서버에서 거부 |
| B-T02 | 원본 확인·다운로드와 비교 미리보기 분리. 이미지 실패 시에도 허용 원본 확인 가능 |
| B-T03 | TR-10: 0%=B, 50%=절반, 100%=A. 드래그 중 원본 크기 고정·비율 유지 |
| B-T04 | 모바일 터치·키보드 조작 가능. 두 이미지 미만/접근 불가/실패 시 사유와 비활성 |
| B-T05 | 같은 프로젝트 A/B만 비교. 고객은 두 이미지 모두 공개일 때만 접근 |
| B-T06 | TR-02~04: 자재 탭 → 상세 → 수정 저장. 목록·상세 일치하고 D5 없음 |
| B-T07 | TR-07: 승인된 지정 계정만 확정. 미승인·회수된 계정 요청은 서버 거부 |
| B-T08 | 확정 중복·오래된 자료 처리 규칙 합의 후 검증. 선택/비교만으로 승인 상태 불변 |
| B-T09 | 견적 선택 버전과 표시·다운로드 일치. 비공개/비허용 버전 직접 링크 차단 |
| B-T10 | 공개 해제 뒤 홈 요약·알림·미리보기에서 비공개 내용이 남지 않음 |

검증 결과는 각 항목에 통과 / 실패 / 미검증을 적고, 화면 ID·입력 조건·서버 응답 또는 저장 결과·캡처를 남긴다. 아래 표는 완료 기준이며 현재 통과했다고 주장하는 보고서가 아니다.

# 8. 공통 규칙·인수인계

## 공통 구현 규칙

D0는 PM·고객·시공팀 영역이다. 프로젝트 업무는 D1 업무 메뉴 → D2 프로젝트 → D3 기능 탭 → D4 개별 항목을 따른다. 폼·수정·확정·업로드·필터는 화면 상태이며 D5를 만들지 않는다.

PM·고객은 같은 업무 데이터 원본을 사용한다. 다른 담당자 화면에는 요약·바로가기만 제공하고 편집 기능을 복제하지 않는다.

모든 조회·저장·파일 다운로드에서 계정, 업체, 역할, 프로젝트, 허용 기간을 서버에서 검증한다. 메뉴 숨김이나 URL 분리만으로 권한을 보장하지 않는다.

고객에게는 초대받은 프로젝트의 공개 내용만 제공한다. 비공개 제목·미리보기·개수·알림 본문도 유출되지 않도록 조회 범위를 맞춘다. 마지막 문장은 공통 검증 제안이다.

직접 URL, 새로고침, 뒤로가기에서 업체·프로젝트·선택 항목을 유지한다. 접근 불가 시 상세를 먼저 표시하지 않고 안전한 안내를 제공한다.

모바일에서도 화면 ID와 계층은 유지한다. 프로젝트 탭은 가로 스크롤 또는 선택 메뉴로 바꿀 수 있다.

전체 제외 범위: 시스템 관리자/OP 영역·별도 인증 UI, 요금제·결제, 별도 업체 총관리자 콘솔, 고객 확정 코드 페이지·미팅 탭·마이페이지, 시공팀 오늘 작업·내 현장 목록·공정일지. 삭제 기능을 새 이름으로 복원하지 않는다.

## 인수인계 산출물

12개 담당 화면 매핑, 파일/미리보기/자재/견적 데이터 정의, 파일 규격·저장 계약, 슬라이더 검증 자료, 확정/버전 정책 결정표, 공개·권한·저장 테스트 결과를 전달한다. 도안 이전 버전 정책은 미결정 표시를 유지하고 기존 데이터 보존 여부를 따로 확인한다.