담당자 C  /  세부 설계 및 구현 범위

# 고객 요청·현장 사진·일정

한 줄 책임: 고객의 요청과 답변, 현장의 사진, 프로젝트 일정을 하나의 기록 흐름으로 연결한다.

작성일 2026.10.06 · 분담 제안 v1.0 · 실제 구현 완료 또는 원안 최종 승인을 의미하지 않음

# 1. 3인 역할 분담

| 담당 | 카테고리 | 책임 범위 |
| --- | --- | --- |
| A | 공통 기반·프로젝트 관리 | 프로젝트 진입·홈, 고객 관리, 권한 기반, 프로젝트/업체 설정, 변경이력, 알림 공통부 |
| B | 도안·자재·견적 | 세 업무의 PM·고객 화면, 도안 업로드·비교, 자재 정보·확정 동작, 견적 PDF·버전 |
| C | 고객 요청·현장 사진·일정 | 세 업무의 PM·고객 화면, 시공팀 사진 영역, 프로젝트 일정·전체 캘린더 |

화면 수가 아니라 구현 난이도와 연결 관계를 기준으로 나눴다. A는 공통 권한·통합 책임, B는 파일 처리·비교·확정 책임, C는 세 사용자 영역의 기록·일정 책임을 맡는다. 각 담당자가 자신의 기능에 대한 화면·데이터·서버 처리·검증을 함께 맡는 기능 단위 분담안이다. 인원별 이름과 실제 소요 시간은 팀에서 입력한다.

## 문서를 읽는 기준

원문 유지: 두 첨부자료에 있는 범위·화면 ID·삭제 지시를 그대로 따른다. 원문 자체가 구조 권고안이므로 이 문서로 미결정 정책을 승인하지 않는다.

추가 설계 제안: 아래 데이터 항목, 이벤트 이름, 상태 예시, REQ 식별자, 개발 순서는 협업을 위한 제안이다. 기술 스택·기존 코드 확인 후 합의하며 원문 확정사항과 구분한다.

승인 전 보류: 원문 9절의 권한·참여자·고객 확정·도안 버전·시공팀 진입 등은 해당 결정 전 활성화하지 않는다.

첨부 HTML은 화면 구조와 샘플 슬라이더 설명 자료다. 서버 업로드, CAD 변환, 권한 처리의 구현 증거가 아니다.

근거: 인테리어플랫폼_뎁스구조_설계안_0917.md 및 인테리어플랫폼_화면구조도_0917.html

# 2. 담당 화면과 경계

| 기능 | 화면 ID | 뎁스·책임 |
| --- | --- | --- |
| 고객 요청 | PM-06/16 · CL-06/16 | D3 목록 → D4 원문·정정·답변·처리 상태 |
| PM/고객 사진 | PM-07/17 · CL-07/17 | D3 목록 → D4 사진 상세. PM 다중 업로드·공개 관리 |
| 프로젝트 일정 | PM-08/18 · CL-08/18 | D3 타임라인/캘린더 → D4 일정 상세 |
| 전체 캘린더 | PM-30 | D1 조회. 일정 선택은 원본 PM-18로 이동 |
| 시공팀 사진 | FW-01 / FW-02 | D1 현장 사진·배정 현장 필터 → D2 상세 |
| 시공팀 업로드 | FW-03 | FW-01의 폼 상태. 독립 D3 화면 아님 |
| 시공팀 알림 연결 | FW-50 | D1 알림 영역 배치·사진 링크 검증은 C, 공통 알림 구현은 A |

시공팀 FW-01을 첫 화면으로 쓰는 것은 원문 제안이며 구조 승인 후 적용한다. 별도 내 현장 목록 화면을 생성하지 않는다. C는 요청·사진·일정의 데이터 원본과 PM·고객 화면을 함께 관리한다.

| 경로 예시 | 설명 |
| --- | --- |
| /app/{company}/projects/{project}/requests[/{request}] | PM 고객 요청 목록/상세 |
| /app/{company}/projects/{project}/photos[/{photo}] | PM 시공 사진 목록/상세 |
| /app/{company}/projects/{project}/schedule[/{event}] | PM 프로젝트 일정/상세 |
| /portal/projects/{project}/동일한업무경로 | 고객은 공개·허용된 데이터와 행동만 사용 |
| /field/photos?project={project} | 시공팀 배정 현장 필터 |
| /field/photos/{photo}?project={project} | 시공팀 D2 사진 상세 |

대괄호는 선택 경로 설명이고 실제 URL 문자가 아니다. 상세 ID 표기와 PM-30의 실제 URL은 구현 시 A와 합의한다. 같은 사진 원본을 역할별로 다르게 보여주되 복제 데이터로 관리하지 않는 것을 원칙으로 한다.

# 3. C-01 고객 요청·정정·답변

CL-06에서 신규 요청을 작성하고 CL-16에서 원문·정정·답변을 확인한다. 고객은 기존 원문을 덮어쓰는 대신 정정을 추가한다.

PM-06은 요청 목록·처리 상태·담당자 답변 여부를 보여준다. PM-16은 원문·정정·답변·처리 상태를 표시하고 답변과 허용된 상태 변경을 제공한다.

요청 생성·답변·정정·상태 변경은 해당 화면의 폼/상태다. 별도 메신저나 미팅 탭을 만들지 않는다.

고객 요청의 프로젝트 접근 범위와 고객별 열람 범위를 확인한다. 같은 프로젝트에 고객 계정이 여럿일 때 서로의 요청을 볼 수 있는지는 원문에 세부 규칙이 없어 별도 결정한다.

고객 요청의 사진 첨부 여부·파일 형식·수량은 이번 두 자료에 상세 명세가 없다. 과거 대화 요구를 자동 편입하지 않고 기존 구현과 원 요구를 확인해 결정한다.

| 데이터/동작 제안 | 설계 내용 |
| --- | --- |
| Request | 프로젝트, 작성자, 본문, 생성 시각, 처리 상태, 답변 여부 |
| Correction | 원 요청 ID, 정정 내용, 작성자, 서버 시각. 원문을 별도로 보존 |
| Reply | 원 요청 ID, 담당자, 답변, 서버 시각. 수정 가능 여부와 이력 정책 합의 |
| StatusEvent | 전후 상태, 변경자, 시각. 구체 상태명·전환 가능 역할은 합의 |
| 목록 표시 | 요청 식별 정보·상태·답변 여부. 정렬/필터 추가 범위는 팀 결정 |

## 처리 흐름 제안

고객 작성 → 같은 프로젝트 요청 저장 → PM 목록에 반영 → PM 답변/상태 변경 → 고객 상세에 반영 → 필요 시 고객 정정 추가. 접수/처리 중/완료 같은 상태명은 예시이며 원문 확정값이 아니다. 정정 후 자동 재접수 여부와 처리 완료 후 정정 허용 정책도 별도 결정한다.

## 예외·연동

빈 본문·중복 제출·저장 실패·권한 회수·동시 상태 변경을 처리하는 규칙을 합의한다. 업무 성공 사건을 A의 이력/알림 계약으로 전달한다. 요청 알림은 PM-16 또는 CL-16으로 이동한다(TR-09). 서버 시각으로 원문·정정·답변 순서를 보여주는 것은 추가 설계 제안이다.

# 4. C-02 PM·고객 사진

PM-07은 공정·촬영일별 사진, 업로더, 공개 상태를 표시하며 다중 업로드를 제공한다. PM-17은 원본 정보·촬영일·설명·업로더·공개 여부를 제공한다.

PM은 공개 설정과 허용된 수정을 수행한다. 어떤 필드를 수정할 수 있는지·삭제 가능 여부·변경 이력 범위는 원문에 구체화되지 않았으므로 합의한다.

CL-07/17은 공개 사진 조회와 허용된 다운로드만 제공한다. 고객에게 사진 업로드·설명 수정 권한을 자동 부여하지 않는다.

촬영일과 등록 시각을 구분한다. 시공팀 사진 상세에는 업로더·등록 시각을 표시한다. EXIF 날짜 유무·수동 입력 우선순위·시간대는 추가 설계 항목이다.

공정 필터는 사진의 분류이며 공사 완료 신호가 아니다. 사진 등록 성공을 일정 완료로 자동 처리하지 않는다.

| 필드 제안 | 용도·검증 |
| --- | --- |
| photo_id / company_id / project_id | 공통 사진 원본·업체/프로젝트 소속 식별 |
| original_file / preview_file | 원본 다운로드와 미리보기. 모두 접근 권한 적용 |
| phase / captured_at / description | 공정·촬영일·사진 설명. 필수 여부와 길이 합의 |
| uploader_id / created_at | 업로더·서버 등록 시각. 사용자 임의 변경 방지 제안 |
| is_public / updated_at | 고객 공개 여부·변경 추적. 최초 공개 기본값은 합의 |
| file_status | 처리 중·정상·실패 구분 제안. 부분 성공 결과에 사용 |

## 다중 업로드 추가 설계 제안

파일별 처리 결과를 보여주고 성공한 파일은 유지하며 실패한 파일만 재시도할 수 있게 한다. 파일 형식·최대 크기·최대 개수·압축/썸네일 정책은 B와 공통 저장 규약을 협의한다. 파일 이름이나 클라이언트 project_id만 믿지 않고 서버에서 소속과 권한을 재검사한다. 취소·재시도 시 중복 레코드와 고아 파일 처리도 합의한다.

## 공개 기본값 결정

시공팀이 올린 사진을 즉시 고객에게 공개하는지는 미정이다. 고객 공개는 PM이 관리하는 원문 범위를 유지하고, 팀 결정 전 업로드 성공을 공개 승인으로 간주하지 않는다. 비공개 기본값은 안전한 구현 제안이며 원문 확정 정책으로 표시하지 않는다.

# 5. C-03 시공팀 사진 영역

| 상황 | 화면 동작 |
| --- | --- |
| 허용 현장 1개 | 해당 현장을 자동 선택해 FW-01 표시 |
| 허용 현장 여러 개 | 현장 선택을 요구. 선택 전 업로드 차단 |
| 배정 없음·기간 종료 | 허용 현장이 없다는 상태 표시. 업로드/상세 접근 제한 |
| 사진 선택 | FW-02에서 사진·촬영일·설명·업로더·등록 시각 표시 |
| 업로드 FW-03 | 현장 확인 → 파일·공정·촬영일·설명 입력 → 제출 |
| 업로드 성공 | 같은 현장 FW-01 목록 갱신(TR-08). 공사 완료 처리 없음 |
| 배정 변경 알림 | A의 공통 알림을 연결. 클릭 시 현재 배정·기간 다시 확인 |

FW-03은 화면 ID로 추적하되 독립 메뉴나 D3 페이지로 만들지 않는다. 현장 선택도 FW-01의 필터다.

사진 설명은 사진의 맥락만 적는다. 공정일지 본문·특이사항 질문 폼·오늘 작업·내 현장 목록을 새 이름으로 복원하지 않는다.

시공팀 배정 관리는 A가 PM-10에서 제안한 참여자 구역과 연결되며 해당 제안 승인 전 기능을 활성화하지 않는다.

기간 만료·회수 시점의 판정을 서버에서 수행한다. 목록을 열 때만 확인하지 않고 업로드 제출·사진 조회·파일 다운로드에서도 다시 확인한다.

업로더 자신의 사진만 볼지 같은 배정 현장 사진 전체를 볼지, 시공팀의 수정·삭제·다운로드 권한은 원문에 세부 명시되지 않았다. 추가 권한을 임의 부여하지 않고 정책 결정을 남긴다.

## 모바일 사용성 제안

현장명과 대상 프로젝트를 업로드 폼에서 계속 확인할 수 있게 한다. 제출 중 현장 변경을 막거나 대상 고정을 명확히 보여 잘못된 현장 업로드를 방지한다. 네트워크 실패 시 재시도와 입력 보존을 권고하며, 다중 업로드 범위는 PM 요구와 구분해 결정한다.

## 보류: 완료 기록·일정 자동 연동

삭제된 작업일지 관련 완료 기록은 이번 확정 구조에 포함하지 않는다. 잔존하는 완료·일정 연동 요구는 별도 결정 과제로 관리한다. 유지하기로 결정되면 최소 행위·권한·화면 위치·영향 ID를 제시하고 구조 변경 절차를 거친다.

# 6. C-04 프로젝트 일정·전체 캘린더

PM-08은 전체 기간 타임라인과 일요일 시작 월간 캘린더를 제공한다. 일정 선택은 PM-18 상세, 일정 등록은 같은 업무 화면의 폼 상태로 처리한다.

PM-18에는 일시·일정 내용·관련 프로젝트를 표시하고 허용된 수정·관련 콘텐츠 이동을 제공한다. 고객 CL-08/18은 공개 일정 조회만 제공한다.

PM-30 전체 캘린더는 허용 프로젝트의 일정을 모아 보여주는 D1 조회 창이다. 일정 선택 시 해당 프로젝트 PM-18로 이동한다(TR-05). 별도 편집 원본을 만들지 않는다.

개요/고객 홈의 다음 일정은 A가 표시하고 C가 권한·공개 필터를 적용한 원본 요약을 제공한다. 일정 수정 후 프로젝트 캘린더·전체 캘린더·홈 요약이 일치해야 한다.

관련 콘텐츠 링크는 현재 계정이 접근 가능한 원본으로만 연결한다. 다른 프로젝트 항목 연결 허용 여부는 별도 합의한다.

| 데이터 제안 | 결정할 세부 규칙 |
| --- | --- |
| 시작·종료 일시 | 종료가 시작보다 앞선 경우 거부 제안. 시간대·종일 일정·기간 포함 규칙 합의 |
| 제목·내용·프로젝트 | 필수값·길이·제목 공개 여부. 여러 프로젝트에 걸친 일정 모델은 자동 추가 금지 |
| 공개 여부 | 프로젝트/개별 일정 공개 설정의 우선순위 합의 |
| 관련 콘텐츠 | 대상 유형·ID·정규 링크. 권한 회수/삭제 시 처리 합의 |
| 반복·휴일·완료 상태 | 원문에 없음. 반복 일정·공휴일 자동 처리·사진 기반 완료를 기본 범위에 추가하지 않음 |

## 보기 상태 및 예외

일정 없음·일부 프로젝트 필터 결과 없음·조회 실패·잘못된 기간·접근 불가를 구분한다. 모바일에서는 타임라인/월간 보기 레이아웃을 바꿔도 계층과 화면 ID를 유지한다. PM-30에서 PM-18로 이동한 뒤 뒤로가기 시 기존 보기 월·필터 복원은 추가 사용성 제안이다.

## A/B와 연결

A는 공통 권한·알림·변경이력·배정 규약을 제공하고 C는 요청·사진·일정의 성공 사건과 공개 요약을 제공한다. B의 도안·자재·견적 링크가 필요한 경우 링크 계약만 협의하며 데이터를 복제하거나 자동 승인/견적 수정 동작을 만들지 않는다. REQ-C-01~04는 본 분담안의 새 추적용 ID다.

# 7. C 결정 목록·작업 순서·완료 기준

| 결정 항목 | 협의자 | 보류/경계 |
| --- | --- | --- |
| 시공팀 첫 화면·배정 기간·사진 열람 범위 | C + A | 구조 승인 후 진입 적용. 미승인 배정 편집 비활성 |
| 요청 첨부·처리 상태·정정 후 처리 | C | 원문/정정/답변 분리 유지. 추가 기능 임의 확정 금지 |
| 사진 최초 공개·파일 규격·수정 범위 | C + B/A | 업로드를 공개 승인으로 간주하지 않음 |
| 일정 기간·종일·공개 규칙 | C + A | 조회·일요일 시작 월간·타임라인 원문 유지 |
| 시공 완료 기록과 일정 연동 | C + A | 현재 보류. 사진 업로드와 공사 완료 분리 |

순서 제안: 요청·사진·일정의 기존 구현 확인 → 공통 계약·배정 규칙 합의 → PM/고객 목록·상세 → 시공팀 필터/업로드 → 전체 캘린더 → 이력/알림/홈 연동 → 기간 만료·권한 회수·모바일 검증.

| 검증 ID | 시나리오 및 합격 기준 |
| --- | --- |
| C-T01 | 요청 생성 → PM 답변 → 고객 정정. 원문 보존·정정/답변 구분·시각/작성자 일치 |
| C-T02 | 처리 상태/답변 여부가 목록·상세에서 일치. TR-09 역할별 알림 링크 정상 |
| C-T03 | PM 다중 사진 업로드의 성공·부분 실패·재시도 처리. 프로젝트 소속 유지 |
| C-T04 | 고객은 공개 사진과 허용 다운로드만 접근. 비공개 파일 직접 요청 차단 |
| C-T05 | 현장 1개 자동 선택, 여러 개 선택 요구, 선택 전 업로드 차단 |
| C-T06 | 배정 없음·만료·회수 뒤 조회/제출/다운로드 차단. 다른 현장 ID 요청 거부 |
| C-T07 | TR-08 업로드 성공 시 동일 목록 갱신. 공정 완료·일정 완료로 바뀌지 않음 |
| C-T08 | 일요일 시작 월간·전체 기간 타임라인 확인. 수정 후 모든 일정 조회창 값 일치 |
| C-T09 | TR-05 전체 캘린더 → 해당 PM-18. 고객 공개 일정 범위와 직접 URL 권한 검증 |

검증 결과는 각 항목에 통과 / 실패 / 미검증을 적고, 화면 ID·입력 조건·서버 응답 또는 저장 결과·캡처를 남긴다. 아래 표는 완료 기준이며 현재 통과했다고 주장하는 보고서가 아니다.

# 8. 공통 규칙·인수인계

## 공통 구현 규칙

D0는 PM·고객·시공팀 영역이다. 프로젝트 업무는 D1 업무 메뉴 → D2 프로젝트 → D3 기능 탭 → D4 개별 항목을 따른다. 폼·수정·확정·업로드·필터는 화면 상태이며 D5를 만들지 않는다.

PM·고객은 같은 업무 데이터 원본을 사용한다. 다른 담당자 화면에는 요약·바로가기만 제공하고 편집 기능을 복제하지 않는다.

모든 조회·저장·파일 다운로드에서 계정, 업체, 역할, 프로젝트, 허용 기간을 서버에서 검증한다. 메뉴 숨김이나 URL 분리만으로 권한을 보장하지 않는다.

고객에게는 초대받은 프로젝트의 공개 내용만 제공한다. 비공개 제목·미리보기·개수·알림 본문도 유출되지 않도록 조회 범위를 맞춘다. 마지막 문장은 공통 검증 제안이다.

직접 URL, 새로고침, 뒤로가기에서 업체·프로젝트·선택 항목을 유지한다. 접근 불가 시 상세를 먼저 표시하지 않고 안전한 안내를 제공한다.

모바일에서도 화면 ID와 계층은 유지한다. 프로젝트 탭은 가로 스크롤 또는 선택 메뉴로 바꿀 수 있다.

전체 제외 범위: 시스템 관리자/OP 영역·별도 인증 UI, 요금제·결제, 별도 업체 총관리자 콘솔, 고객 확정 코드 페이지·미팅 탭·마이페이지, 시공팀 오늘 작업·내 현장 목록·공정일지. 삭제 기능을 새 이름으로 복원하지 않는다.

## 인수인계 산출물

담당 화면 목록과 라우트, 요청 원문/정정/답변·사진·일정 데이터 정의

시공팀 배정·기간·현장 선택 규칙, 사진 파일 규격·부분 실패 처리 방식

프로젝트 캘린더·전체 캘린더·개요 다음 일정의 원본 연결 설명

A에 전달하는 사건/요약·FW-50 배치 계약 및 B와의 파일/링크 계약

승인·보류 결정표, 화면 ID별 통과/실패/미검증 결과와 증거

## 세 담당자의 최종 통합 시나리오

PM이 프로젝트를 연다(A) → 도안/자재/견적을 등록하고 허용 자료를 공개한다(B) → 고객이 공개 자료를 보고 요청을 작성한다(C) → PM이 답변하고 사진·일정을 갱신한다(C) → 홈·알림·변경이력에 같은 원본이 반영된다(A). 고객 확정은 지정 방식이 승인된 경우에만 별도 시나리오로 검증한다(A+B).

최종적으로 디자이너에게 자재 수정·요청 답변·견적 공개, 고객에게 일정·자재 확정·요청 정정, 시공팀에게 현장 전환·사진 업로드 위치를 찾아보게 한다. 찾기 어려운 메뉴/부모 위치를 조정하고 원문 9절 결정까지 반영한 뒤 IA 승인본을 고정한다. 이후 계층·경로 변경은 변경 전후와 영향 화면 ID를 남긴다.